РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОПЬЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 марта 2020г                                № 12                                                                                            с.Копьево

Об образовании противопаводковой комиссии и утверждение плана работ и  мероприятий  по  предотвращению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья 2020 г.

на территории Копьевского сельсовета.

В соответствии со статьей 14 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.,  статьи 9 Устава муниципального образования Копьевский сельсовет  и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов жизнедеятельности, а также для  подготовки оперативных мероприятий своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации связанные с весенним паводком  и для оперативного руководства и организации работ связанных с выполнением мер по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод по реке Чулым, ручью Шалаболка, Амбарный, администрация Копьевского сельсовета  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить противопаводковую комиссию по Копьевскому сельсовету (приложение №1)

2. Утвердить план основных мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья 2020года на территории Копьевского сельсовета (приложение № 2).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Копьевского сельсовета                                               А.А.Коропов

Приложение №1

к постановлению администрации

Копьевского сельсовета

от 13 марта 2020 г. №12

СОСТАВ

противопаводковой комиссии по

Копьевскому сельсовету

| Председатель комиссии | - Романов В.В. . начальник МКП «ЖКХ с.Копьево» |
| --- | --- |
| Члены комиссии | - Лейман Т.В.. специалист Копьевского сельсовета - Иванов Е.В., КФХ «Иванов» (по согласованию) - Кириллов А.С. – СПК «Копьевский» (по согласованию) |

Приложение №2

к   постановлению администрации                                                                          Копьевского сельсовета

от 13 марта 2020г. № 12

ПЛАН

основных мероприятий по предотвращению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на

период весеннего половодья 2020года на территории

Копьевского сельсовета

| № п | Наименование мероприятий | Срок прове-дения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация противопаводковой комиссии | Март | Глава Копьевского Коропов А.А. |
| 2 | Подготовка к проведению паводка на пруду (очистить от снега, камней, деревянных- бревенчатых отходов и льда отводной канал во избежание ЧС на территории населенного пункта д.Б-Сютик). Организовать дежурство на период прохождения паводка. | 30.03.20. по 30.04.20. | администрация Копьевского сельсовета. |
| 3 | Жителям населенных пунктов запрещается вывоз отходов, мусора на берега водоемов, ручьев, рек Очистка территории и крыш от ледяного покрытия и снега: - производственных объектов - домов жилого фонда - дренажных труб, жолобов | В течении года март- апрель | руководители объектов, домовладельцы |
| 4 | Директору школы, зав.детским садом «Колосок», администрации Копьевского сельсовета провести внеклассные часы, беседы на сходах граждан направленные на безопасность людей и охраны их жизни оказания помощи в случаи ЧС связанных с прохождением весеннего половодья, правилам нахождения людей на льду. Запретить переход через реку Чулым. Принять меры по отводу талых вод от социально значимых объектов, предотвратить попадание их в под-вальные, складские помещение и др. | с 30.03.20. по 30.04.20. до 30.04.20. | Руководители учреждений |
| 5 | Запретить передвижения автотранспортных средств по р.Чулым. | В течении года | Глава Копьевского сельсовета Коропов А.А. |
| 6 | При чистке производственных объектов, личных подсобных хозяйств жителям поселений соблюдать правила ТБ связанных с сохранением жизни и здоровья людей технической-пожарной безопасности, не создавать захламление русел, экологического загрязнения воды по ручьям Шалаболка, Амбарный, р.Чулым | В течении года | Руководители объектов (по согласованию) домовладельцы |
| 7 | Произвести очистку прилегающих к животноводческим объектам территории от остатков грубых и сочных кормов, навоза во избежание смыва их талыми водами в р.Чулым и образование заторов по ручьям Шалаболка, Амбарный. СПК «Копьевский» Ферма №6 запретить вывоз фикальных нечистот на территорию животноводческого комплекса с.Копьево. | Март- апрель В течении года | Руководители объектов (по согласованию) |
| 8 | Произвести очистку территории около водонапорных башен, произвести подсыпку грунта колодцев водоразборных колонок во избежание попадания талых вод и нечистот в д.М-Сютик, д.Б-Сютик, с.Копьево. | В течении года | Романов В.В. начальник ЖКХ |
| 9 | Подготовка к проведению паводка на территории населенных пунктов: нарезание кюветов для стока талых и паводковых вод, отсыпка гравием низинных мест улиц. | Март- апрель Май | Глава Копьевского сельсовета Коропов А.А. |
| 10 | Жителям, имеющим маломерные плавательные суда (лодки) необходимо провести регистрацию, в случае возникновения ЧС оказывать помощь по распоряжению комитета ГО и ЧС | До 01.05.20. | Владельцы плавательных средств |
| 11 | Администрации Копьевского сельсовета информировать население о чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком, авариями, происшествиями с маломерными судами, несчастными случаями с людьми на водоемах: оказывать содействие Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Хакасия. | В течении года | Администрация Копьевского сельсовета |