РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОМАРЬЯСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Орджоникидзевского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 ноября 2018 г.                    с. Новомарьясово                                        № 45

О внесении изменений в «Программу комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомарьясовский сельсовет на период 2016-2020 годов»

утвержденную постановлением главы Новомарьясовского сельсовета

от 14.09.2016 г. № 86

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Новомарьясовский сельсовет Орджоникидзевского района республики Хакасия,

п о с т а н о в л я ю:

- пункт 2.1 Программы изложить в новой редакции:

«2.1 Основные мероприятия Программы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Реконструкция системы водоснабжения: |  |
| 1 | Реконструкция и капитальный ремонт системы водоснабжения в производственно-коммунальной зоне | 1,194 |
|  | Новое строительство объектов системы водоснабжения: |  |
| 2 | Обеспечение системой водоснабжения нового строительства в жилых домах МО Новомарьясовский сельсовет | 1,905 |
|  | Обеспечение водоснабжением жителей муниципального образования Новомарьясовский сельсовет |  |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации; Приобретение транспортного средства, для подвоза воды жителям МО Новомарьясовский сельсовет | 2,200 |
|  | ИТОГО | 5,299 |

- Таблицу № 12 изложить в новой редакции:

« Таблица № 12

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы водоснабжения МО Новомарьясовский сельсовет

| N п/п | Населенный пункт, улица | Технические мероприятия | Количество п/км., ед., шт. | Всего, млн.руб. | Срок реализации | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новомарьясово, ул.Дружбы | Ремонт водопровод-ной сети | 0,5 км. | 0,222 | 2017 | локальный сметный расчет |
| 2. | д. Горюново, ул. Старая | Ремонт водопровод-ной сети | 0,5 км. | 0,222 | 2018 | локальный сметный расчет |
| 3 | д. Конгарово | Монтаж линий электропередач | 0,7 км. | 0,750 | 2019 | локальный сметный расчет |
| Итого: | 1,194 |  |  |

3. Таблицу № 13 изложить в новой редакции:

« Таблица № 13

Перечень мероприятий по новому строительству

системы водоснабжения МО Новомарьясовский сельсовет

| N п/п | Населенный пункт, улица | Технические мероприятия | Количество п/км., ед., шт. | Всего, млн.руб. | Срок реализации | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новомарьясово | Строительство летнего водопровода | 15 км. | 0,799 | 2018 | локальный сметный расчет |
| 2. | д. Когунек | Строительство летнего водопровода | 7 км. | 0,359 | 2017 | локальный сметный расчет |
| 3. | д.Конгарово | Строительство летнего водопровода | 1км. | 0,059 | 2018 | локальный сметный расчет |
| 4 | д. Горюново | Строительство летнего водопровода | 1,5 км. | 0,088 | 2019 | локальный сметный расчет |
| 5 | д. Конгарово | Бурение скважины | 1 шт. | 0,300 | 2019 | Локальный сметный расчет |
| 6 | д. Горюново | Замена водонапорной емкости | 1 шт. – 15 м3 | 0,300 | 2019 | Локальный сметный расчет |
| Итого: 1,905 |

4. Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новомарьясовский сельсовет на период 2016-2020 годов дополнить таблицей № 13/1 следующего содержания:

« Таблица 13/1

Перечень мероприятий по обеспечению водоснабжения жителей муниципального образования Новомарьясовский сельсовет

| N п/п | Населенный пункт, улица | Технические мероприятия | Количество п/км., ед., шт. | Всего, млн.руб. | Срок реализации | Обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Конгарово | Изготовление проектно-сметной документации по строительству скважины для летнего водоснабжения | 1 | 0,200 | 2019 | локальный сметный расчет |
| 2. | д. Конгарово | Приобретение автомобиля для подвоза воды | 1 | 1,900 | 2019 | локальный сметный расчет |
| 3 | д. Горюново | Изготовление проектно-сметной документации на замену водонапорной емкости | 1 шт -15 м3 | 0,100 | 2019 | локальный сметный расчет |
| Итого: | 2,200 |  |  |

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит обнародованию.

Глава Новомарьясовского сельсовета                                  С.Н. Богданов