РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИИСКОВОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2022 г.                                                           № 39

с.Приисковое

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022 – 2023 годах» утвержденную постановлением администрации Приискового сельсовета №145 от 06.12.2021г. (в ред. от 14.03.2022 №28)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями) на основании постановления правительства Республики Хакасия №106 от 28.03.2019 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Хакасия в 2019 – 01 сентября 2025 годах» (с последующими изменениями) и в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих на территории Приискового сельсовета, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Приисковый сельсовет, администрация Приискового сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия

- п о с т а н о в л я е т:

- Внести изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022 – 2023 годах», утвержденную постановлением администрации Приискового сельсовета №145 от 06.12.2021г. (в ред. от 14.03.2022 №28)

1.1 В паспорте программы в строке Задачи второй абзац                     «-приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда» исключить;

1.2 В паспорте программы в строке Задачи дополнить абзацем            «-проведение оценки размера возмещения за изымаемое жилое помещение»;

1.3 В паспорте программы в строке Ожидаемые конечные результаты реализации изложить в следующей редакции:

«переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Приискового сельсовета, общей площадью 1393,23м2.

предоставление жилых помещений 56 гражданам.

выплата за изымаемое жилое помещение 6 гражданам»

1.4 В абзаце втором пункта 2 слова «приобретение жилых помещений в многоквартирных домах» исключить;

1.5 абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:

## « Исходя из сформированного перечня аварийных многоквартирных домов в целях определения способа переселения при формировании муниципальной программы проведена оценка состояния рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений, проведена разъяснительная работа с гражданами. По результатам проведенной работы осуществлен сравнительный анализ и оценка экономической эффективности каждого из способов переселения, на основании которых определены следующие способы:

## - строительство многоквартирного дома;

## - выкуп жилых помещений у собственников.»

## 1.6 Таблицу 1пункта 4 «План-график реализации программы на 2022-2023 годы» изложить в следующей редакции, согласно Приложения №1 к настоящему постановлению.

## 1.7 Приложение 2  к программе «План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения» изложить в следующей редакции, согласно Приложения №2 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Приискового сельсовета                                          Т.А.Смаль

## Приложение №1

## к постановлению администрации

## Приискового сельсовета №39 от 21.04.2022г.

## Таблица 1

## План-график реализации программы

## на 2022-2023 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования/ способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, (кв. м) | Количество помещений, (ед.) | Количество граждан, (чел.) | Предоставляемая площадь, (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство (плановая дата) | Оформлены права застройщика на земельные участки (плановая дата) | Подготовлена проектная документация (плановая дата) | Получено разрешение на строительство (плановая дата) | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений (плановая дата) | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений (плановая дата) | Дом введен в эксплуатацию (плановая дата) | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения (плановая дата) | Завершено переселение (плановая дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 – 2023 годы |
| 1 | Приисковый сельсовет | 1393,23 | 34 | 62 | 1393,23 | х | х | х | х | х | х | х | х | 31.12.2023 |
|  | строительство многоквартирного дома | 1175,63 | 29 | 56 |  | 01.10.2021 | х | 01.08.2022 | 01.09.2022 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 01.10.2023 | 01.11.2023 | 31.12.2023 |
|  | выкуп жилых помещений у собственников | 217,6 | 5 | 6 | х | х | х | х | х | х | х | х | 01.12.2022 | 31.12.2022 |

## Приложение №2

## к постановлению администрации

## Приискового сельсовета №39 от 21.04.2022

## «Приложение 2

## к программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приискового сельсовета в 2022-2023 годах»

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 01 января 2017 года, по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
|  |  |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд |  | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строя-щихся домах | в домах, введен-ных в эксплуа-тацию |  |
|  |  |  | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Приисковый сельсовет | 1393,23 | 217,6 | 217,6 | 4100000,00 | 0,00 | 0,00 | 1175,63 | 1175,63 | 75510815,83 | 1175,63 | 75510815,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |