**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ**

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИИСКОВОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

02 декабря 2019 г. № 71

**с. Сарала**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Увековечение памяти погибших при защите**

**Отечества на территории муниципального образования**

**Саралинский сельсовет на 2020- 2022гг.»**

В целях увековечения памяти погибших при защите Отечества в

муниципальном образовании Саралинский сельсовет, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Саралинский сельсовет Орджоникидзевского района Республики Хакасии, администрация Саралинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования Саралинский сельсовет на 2020-2022гг.».

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановления вступает в силу после его обнародования на информационных стендах и информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Саралинского сельсовета А.И. Мельверт

Приложение к постановлению администрации Саралинского сельсовета от 02.12. 2019 года № 71

**Муниципальная программа**

**«Увековечение памяти погибших при защите**

**Отечества на территории муниципального образования**

**Саралинский сельсовет на 2020- 2022гг.»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | «Увековечение памяти погибших при защите  Отечества на территории муниципального образования  Саралинский сельсовет на 2020- 2022гг.» |
| **Ответственный исполнитель**  **программы** | Администрация Саралинского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия; |
| **Участники программы** | подрядные организации, выполняющие работы по ремонту и благоустройству воинских захоронений; |
| **Цели программы** | увековечение памяти погибших при защите Отечества в муниципальном образовании Саралинский сельсовет; |
| **Задачи программы** | восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений в муниципальном образовании Саралинский сельсовет; |
| **Целевые индикаторы**  **и показатели программы** | количество восстановленных (отремонтированных) воинских захоронений в муниципальном образовании Саралинский сельсовет; |
| **Этапы и сроки реализации программы** | 2020-2022 годы; |
| **Финансовое обеспечение программы** | всего по муниципальной программе 424,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств федерального бюджета 357,7тыс. руб., республиканского бюджета 62,5 тыс. руб., за счет средств бюджета муниципального образования 20,3 тыс. руб.;  Общий объем финансирования муниципальной программы :  2020 год – 13,0 тыс. руб.;  2021год – 3,0 тыс. руб.;  2022год – 424,5 тыс.руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на территории муниципального образования Саралинский сельсовет в количестве 3 объектов. |

**1.Характеристика сферы реализации программы**

На территории муниципального образования Саралинский сельсовет по состоянию на 1 января 2019 года находится 3 воинских захоронения лиц, погибших при защите Отечества.

В настоящее время на территории муниципального образования Саралинский сельсовет существует проблема поддержания военно-мемориальных объектов в состоянии, достойном памяти погибших при защите Отечества воинов.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы сохранности и восстановления (ремонта) воинских захоронений позволяет создать необходимые условия и предпосылки для максимально эффективного управления финансами с учетом бюджетных ограничений в соответствии с приоритетами государственной политики в области увековечивания памяти погибших при Защите Отечества.

1. **Цель, задача и сроки реализации программы**

Цель муниципальной программы:

увековечение памяти погибших при защите Отчества в муниципальном образовании Саралинский сельсовет.

Задача муниципальной программы:

восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений в муниципальном образовании Саралинский сельсовет.

Реализация программы рассчитана на 2020-2022 г.

1. **Перечень основных мероприятий программы**

В состав муниципальной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования Саралинский сельсовет на 2020- 2023гг.» входят мероприятия по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений в муниципальном образовании Саралинский сельсовет (приложение к муниципальной программе).

1. **Финансовое обеспечение реализации программы**

Источниками финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы на 2020-2022 год составит 440,5 тыс. руб. (прогнозно), в том числе за счет средств федерального и республиканского бюджетов – 420,2 тыс. руб. (прогнозно), за счет средств бюджета муниципального образования Саралинский сельсовет 20,3 руб.

**5.Организация управления и контроль за ходом реализации программы**

Управление за ходом реализации программы осуществляет администрация Саралинского сельсовета в лице главы администрации Саралинского сельсовета.

Отчетность по реализации мероприятий программы предоставляется Администрацией Саралинского сельсовета Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Приложение к муниципальной программе

«Увековечение памяти погибших при защите

Отечества на территории муниципального образования

Саралинский сельсовет на 2020- 2022гг.»

**Перечень  
основных мероприятий программы «Увековечение памяти погибших при защите**

**Отечества на территории муниципального образования**

**Саралинский сельсовет на 2020- 2022гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Сроки выполнения (квартал, год) | Источники финансиро-вания | Объемы финансирования,  тыс. руб. | | | | | | Исполнители, перечень организаций, участвующих  в реализации основных мероприятий |
| всего | 2020год | | 2021год | | 2022год |
|  |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| 1. | Цель: увековечение памяти погибших при защите Отечества в муниципальном образовании Саралинский сельсовет  Задача: восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений в муниципальном образовании Саралинский сельсовет  Мероприятие: выполнение работ по объекту «могила воина интернациалиста Кудрявцева В.В. расположенная по адресу: с. Сарала ул. Новая (кладбище) | III и IV кварталы  2022 года | всего:  в том числе:  федеральный и республиканский бюджет (прогнозно)  бюджет муниципального  образования  Саралинский сельсовет | 424,5  420,2  4,3 | -  -  - | -  -  - | | 424,5  420,2  4,3 | | Администрация Саралинского сельсовета,  подрядные организации |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2. | Цель: увековечение памяти погибших при защите Отечества в муниципальном образовании Саралинский сельсовет  Задача: восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений  Мероприятие: выполнение работ по объекту «Памятник участникам Гражданской войны», расположенный по адресу: с. Сарала ул. Центральная, сквер участникам Гражданской войны | III и IV кварталы  2020 года | всего:  в том числе:  федеральный и республиканский бюджет (прогнозно)  бюджет муниципального  образования  Саралинский сельсовет | 3,0  3,0 | 3,0  3,0 | -  - | | -  - | | Администрация Саралинского сельсовета,  подрядные организации |
| 3. | Цель: увековечение памяти погибших при защите Отечества в муниципальном образовании Саралинский сельсовет  Задача: ремонт, благоустройство памятника участникам ВОВ Мероприятие: выполнение работ по объекту «Памятник участникам Великой Отечественной войны», расположенный по адресу: с. Сарала ул. Центральная, 161 | III и IV кварталы  2020 -2021годы | всего:  в том числе:  федеральный и республиканский бюджет (прогнозно)  бюджет  муниципального  образования  Саралинский сельсовет | 13,0 | 10,0 | 3,0 | | - | | Администрация Саралинского сельсовета,  подрядные организации |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Итого |  | всего:  в том числе:  федеральный и республиканский бюджет (прогнозно)  бюджет муниципального  образования  Саралинский сельсовет | 440,5  420,2  20,3 | 13,0  -  13,0 | 3,0  -  3,0 | | 424,5  420,2  4,3 | |  |