ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения | Содержание мероприятия | Объем финансирования всего, млн. руб. | Ожидаемые результаты | Фактические результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |
| Цветная металлургия |
| 1 | Реконструкция Саралинской ЗИФ | 2014 | Продолжение реконструкции Саралинской ЗИФ | 70,0 | Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг на 7%. | Уменьшение объема отгруженных товаров в 7 раз (2013 год – 797,0 млн. руб., 2014- 112,2 млн. руб.) Основная причина - уменьшение объема добычи золота, если в 2013 году он составлял 344 кг, то в 2014 году -17 кг. |
| Пищевая и перерабатывающая промышленность |
| 2 | Введение дополнительных производственных мощностей ООО «Копьевский молочный завод» | 2014 | Модернизация котельной (установка фильтроциклона для газоочистки, установка трубы длинною 22м, установка дымососа), приобретение молочного резервуара | 1,43 | Увеличение выручки от производства продукции на 5%. | Выручка от производства молочной продукции уменьшилась на 32,8%. В 2014 году выручка составила - 4453,0 млн. руб., в 2013 – 5915,3 млн. руб. |
| Транспорт и дорожное хозяйство |
| 3 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, соединяющих сельские населенные пункты с автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | 2014 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 66,24 | Увеличение выручки от строительства и реконструкции дорог на 5% | Выручка от строительства и реконструкции дорог в 2014 году уменьшилась на 32,2 % . В 2014 году выручка составила 106,8 млн.руб., в 2013 году – 141,2 млн.руб. Уменьшение произошло из – за уменьшения сумм по услугам: - ремонт автомобильных дорог в 3 раза, - строительство автомобильных дорог в 2,5 раза, - выполнение работ по договорам на 22,4%. |
| Муниципальная программа «Транспортное обслуживание населения Орджоникидзевского района на 2014 -2016 годы» |
| 4 | Предоставление субсидии перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки | 2014 | Субсидии перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки | 3,106 | Выполнение запланированных рейсов, согласно плану транспортной работы на 100%. | В 2014 году было запланировано 2763 рейса, фактически выполнено 1995 рейсов или 72,2%. |
| Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания управлений Администрации Орджоникидзевского района на 2013 -2016 годы» |
| 5 | Приобретение автотранспорта, необходимого для транспортного обслуживания управлений Администрации Орджоникидзевско-го района | 2014 | Приобретение автотранспорта | 0,624 | Увеличение затрат на содержание транспорта не более 3% | Снижение износа автотранспорта; Снижение рисков для жизни и здоровья работников учреждений; В 2014 году сумма затрат на содержание приобретенного транспорта составила 0,153 млн. руб. Увеличение затрат составило 40% (за счет обязательного страхования автомобиля КАСКО 95 тыс. руб. в год) |
| Электроснабжение |  |
| 6 | Развитие электрических сетей | 2014 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-48) 26,55 км. Организация ШУОТ на ПС 110 кВ "Копьево". | 0,90 0,60 | Безаварийная работа | Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций |
| 7 | Уличное освещение | 2014 | Приобретение и установка уличных фонарей, замена ламп | 0,626 | Обеспечение уличного освещения в 2014 – до 60%, 2015 – 70%, 2016 – 80%, 2017 – 90% , 2018 -100% ( в разрезе поселений) | Обеспечение уличного освещения в 2014 – до 60%. |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» |
| 8 | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | 2014 | Проведение капитального ремонта зданий и модернизация муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффек-тивных систем | 10,222 | Оснащение объектов бюджетной сферы приборами учета холодной воды на 100% | Объекты бюджетной сферы оснащены приборами холодной воды на 100%. |
| Сельское хозяйство |
| 9 | Внедрение биологической системы земледелия, внедрение перспективных, высокоурожайных сортов зерновых культур | 2014 | Приобретение посевных и почвообрабатывающих комплексов, расширение посевов зерновых культур, приобретение зерновых комбайнов | 6,0 | Повышение урожайности зерновых на 2% к уровню прошлого года. | В 2014 году урожайность зерновых культур составила 17,7%, в 2013 году – 18,2%. Снижение составило 2,8%. Причиной снижения урожайности стали погодные условия - засуха. |
| 10 | Дальнейшее технологическое обновление парка высокопроизводительной сельскохозяйственной техники | 2014 | Приобретение и монтаж доильных комплексов | 24,7 | Увеличение надоя молока на 5% к уровню предыдущего года | Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях в 2014 году составил 3822 кг, что больше чем в 2013 году на 11,6%. |
|  | Улучшение качества сочных и грубых кормов для животноводства | 2014 | Расширение посевов злаково-бобовых смесей на сенаж, кукурузы на силос по зерновой технологии, многолетние травы (злаково-бобовые) на сено | 0 | Увеличение посевных площадей злаково-бобовых на 2% к предыдущему году | Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2014 года в хозяйствах всех форм собственности Орджоникидзевского района составила 47071 га, что на 6,6% больше посевной площади 2013 года. |
|  | Строительство комбикормового завода | 2014 | Проектно-изыскательские и строительные работы. Приобретение оборудования | 0 | Разработка ПСД на строительство завода | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе Орджоникидзевского района Республики Хакасия на 2014 -2016 годы» |
| Подпрограмма « Обеспечение жильем работников социальной сферы, работающих в сельской местности, граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» |
| 11 | Привлечение специалистов для работы в сельской местности | 2014 | Обеспечение жильем, улучшение жилищных условий работников социальной сферы, работающих в сельской местности | 9,307 | Ввод и приобретение жилых домов (квартир) в сельской местности в 2014г. – 148 м2, в 2015г. – 145 м2, в 2016г. – 157 м2 | В 2014 году жилые дома (квартиры) работникам социальной сферы не приобретались, а выделялись средства под строительство 7 домов (682,71 м2). |
| Ведомственная программа « Экономическое и социальное развитие сельского хозяйства Орджоникидзевского района на 2012 -2014 год» |
| 12 | Проведение мероприятий, направленных на поощрение полеводов при проведении весенне-полевых работ среди работников КФХ» | 2014 | Премирование победителей различных соревнований | 0,480 | Привлечение специалистов для работы в сельской местности | Целевой показатель не достигнут. Фактическое снижение численности на 14,1%. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| МУП «Копьевское ЖКХ» |
| 13 | Ремонт теплотрассы | 2014 | Модернизация тепловых сетей, обеспечивающих теплоснабжение в п. Копьево | 1,702 | Отсутствие аварийности | Бесперебойная подача тепла. |
| 14 | Ремонт водовода | 2014 | Мероприятия по замене сетей водоснабжения | 1,638 | Бесперебойная подача воды населению, качественное обеспечение населения водой. | Бесперебойная подача воды населению. |
| 15 | Приобретение спец. автомобиля для вывоза ТБО | 2014 | Покупка автомобиля | 0 | Улучшение сбора и вывоза ТБО, отсутствие жалоб на несвоевременную вывозку ТБО | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 16 | Приобретение экскаватора | 2014 | Покупка автомобиля | 0 | Увеличение выручки от дополнительных услуг | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 17 | Приобретение АС машины для вывоза ЖБО | 2014 | Покупка автомобиля | 0 | Своевременная вывозка ЖБО, отсутствие жалоб на несвоевременную вывозку ЖБО | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 18 | Строительство водопровода | 2014 | По ул. Южная, ул. Энергетиков и Первомайская протяженностью 647 м | 0 | Уход от доставки воды автоцистерной, бесперебойная подача воды населению. Улучшение качества питьевой воды. | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 19 | Капитальный ремонт инженерных сетей | 2014 | Замена труб ул. Партизанская, 29, 31,33, ул. Ленина 18,16,20,26 ул. Новая 2, 4, ул. Чкалова 16, ул. Кирова 15, ул.Мелиораторов 1, d – 20, ул. Ленина - Партизанская | 0 | Улучшение качества предоставляемых услуг, отсутствие аварийности. | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 20 | Замена моторнасоса на очистных сооружениях | 2014 | В связи с износом замена насосов Иртыш | 0 | Бесперебойная работа очистных резервуаров, отсутствие аварийности. | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| МКП «Красноиюсское ЖКХ» |
| 21 | Ремонт теплотрассы | 2014 | Замена труб | 0,548 | Уменьшение потерь тепла на 1%, бесперебойная подача тепла, отсутствие аварийности. | Бесперебойная подача тепла. Отсутствие аварийности. |
| 22 | Ремонт водопровода | 2014 | Ремонт водопровода в д. Кобяково | 0 | Бесперебойная подача воды, улучшение качества питьевой воды | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 23 | Строительство водопровода | 2014 | Строительство водопровода в д. Кожухово | 0 | Улучшение качества питьевой воды. | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 24 | Приобретение котла в котельную с. Июс | 2014 | Приобретение котла в котельную с.Июс | 0,382 | Бесперебойная подача тепла. | Бесперебойная подача тепла. Отсутствие аварийности. |
| 25 | Приобретение оборудования (детские игровые площадки) д. Кобяково | 2014 | Оборудование детских игровых площадок д. Кобяково | 0,081 | Улучшение социальной инфраструктуры. | Улучшение социальной инфраструктуры. Уменьшение травматизма детей. |
| МУП «Новомарьясовское ЖКХ» |
| 26 | Приобретение счетчиков учета холодной воды | 2014 | Покупка счетчиков и их установка на скважины в с. Новомарьясово, д.Горюново, д. Когунек. | 0 | Учет потребления энергоресурсов | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 27 | Строительство летнего водопровода | 2014 | Строительство летнего водопровода в д. Когунек | 0 | Улучшение качества питьевой воды. | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 28 | Капитальный ремонт сетей | 2014 | Замена участка водопроводных сетей д.Горюново ул. Новая -0,5 км | 0 | Отсутствие аварийности. | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 29 | Оформление лицензии на недропользование | 2014 | Подготовка документов для оформления лицензии | 0 |  | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| МКП «ЖКХ с. Копьево» |
| 30 | Строительство наружного водопровода | 2014 | Строительство водопровода в д. Б-Сютик L – 1,2 км d - 50 | 0,067 | Улучшение качества питьевой воды. | Бесперебойная подача воды населению. |
| 31 | Капитальный ремонт водопровода | 2014 | Замена наружных сетей с. Копьево ул. Советская | 0 | Улучшение качества питьевой воды. Отсутствие аварийности | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 32 | Пожарная охрана населенных пунктов | 2014 | Приобретение и установка пожарных гидрантов с. Копьево – 1 шт., д. Б-Сютик – 2 шт., д. М-Сютик – 2 шт. | 0 | Своевременное тушение пожаров | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| МКП «Устинкинское ЖКХ» |
| 33 | Приобретение техники | 2014 | Замена устаревшей техники | 0 | Увеличение выручки от дополнительных услуг | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 34 | Замена теплотрассы в клубе с. Устинкино | 2014 | Ремонт теплотрассы с заменой труб | 0,991 | Отсутствие аварийности. | Бесперебойная подача тепла. Отсутствие аварийности. |
| 35 | Ограждение водозаборных колонок | 2014 | Ограждение колонок | 0 | Улучшение качества питьевой воды. | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 36 | Капитальный ремонт котельной с. Устинкино | 2014 | Обмуровка печей кирпичом, цементирование полов | 0 | Сохранение температурного режима котлов по графику | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 37 | Капитальный ремонт водопровода в д. Кагаево | 2014 | Ремонт водопровода | 0,276 | Улучшение качества питьевой воды. | Бесперебойная подача воды населению. |
| 38 | Капитальный ремонт котельной в д. Костино | 2014 | Замена котлов | 0 | Сохранение температурного режима котлов по графику | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 39 | Приобретение насосного оборудования на объектах МКП «Устинкинское ЖКХ» | 2014 | Замена насосного оборудования | 0,441 | Улучшение качества питьевой воды. | Бесперебойная подача воды населению. |
| МКП «Приисковое ЖКХ» |
| 40 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Приисковое | 2014 | Ремонт водопроводных колодцев Ремонт сетей водоснабжения | 0 0 | Улучшение качества питьевой воды, отсутствие аварийности | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 41 | Замена сетей водоснабжения | 2014 | Замена сетей водоснабжения по ул. Центральной L-107м d-219мм | 0 | Отсутствие аварийности | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 42 | Приобретение счетчиков учета теплоэнергии | 2014 | Установка общедомовых узлов с приборами учёта ХВС; ГВС и отопление в кол-ве 14 шт. | 0 | Учет потребления энергоресурсов | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 43 | Капитальный ремонт кровли | 2014 | Профилирован-ный лист и устройство водостоков По ул. Центральной д.№2 ид.№4 Ул.Заводская д.№11 Ул.Советская д.№2 | 0 | Отсутствие аварийности | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 44 | Разработка проекта по наружным сетям водоотведения | 2014 | Разработка ПСД | 0 | Бесперебойный цикл сточных вод | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 45 | Модернизация тепловых сетей с. Приисковое | 2014 | Модернизация тепловых сетей с. Приисковое | 1,040 | Бесперебойная подача тепла. Отсутствие аварийности. | Бесперебойная подача тепла. Отсутствие аварийности. |
| 46 | Мероприятия по замене сетей водоснабжения с. Приисковое | 2014 | Замена сетей водоснабжения с. Приисковое | 0,602 | Улучшение качества питьевой воды. Отсутствие аварийности. | Бесперебойная подача воды населению. |
| Социальная сфера |
| Здравоохранение |
| 47 | Проведение ремонта пищеблока | 2014 | Текущий ремонт | 0 | Создание условий, отвечающих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 48 | Приобретение квартир для молодых специалистов с высшим медицинским образованием | 2014 | Приобретение жилья молодым специалистам | 0 | Обеспечение 2-х молодых специалистов жилой площадью | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Образование |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011-2015 годы» |
| Подпрограмма «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011 – 2015 годы» |
| 49 | Капитальный ремонт МБОУ «Кобяковская СОШ» | 2014 | Замена кровли, системы отопления | 0 | Сохранение температурного режима в школах | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 50 | Замена оконных блоков в МБОУ «Приисковая СОШ», МБОУ «Кобяковская СОШ» | 2014 | Замена оконных блоков | 0 | Сохранение температурного режима в школах | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 51 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Гайдаровская СОШ» | 2014 | Ремонт спортивного зала в школах | 0 | Сохранение температурного режима в школах | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 52 | Ремонт канализации и отопления МБОУ «Орджоникидзевс-кая СОШ» | 2014 | Ремонт канализации и отопления МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» | 0,099 | Улучшение инженерной инфраструктуры социальных объектов. Бесперебойная подача тепла | Бесперебойная подача тепла. Отсутствие аварийности. |
| 53 | Внедрение новых образовательных стандартов (приобретение учебников) | 2014 | Приобретение учебников в школы района | 0,018 | Наполнение учебной литературой школьных библиотек района | Модернизация учебно-материальной базы образовательных учреждений в соответствии с новыми стандартами. |
| 54 | Развитие системы поддержки талантливых детей | 2014 | Поддержка талантливых детей | 0,137 | Выявление детской одарённости. Расширение услуг дополнительного образования и укрепление материальной базы | В 2014 году проведено 11 мероприятий по выявлению детской оданренности.17 обучающихся награждены Грантом Главы. |
| 55 | Совершенствование учительского корпуса | 2014 | Формирование учительского состава | 0,067 | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки учителей | В 2014 году проведено 6 мероприятий, в которых приняло участие 90 педагогических работников. По итогам конкурсов 16 педагогов были награждены Грантом Главы. |
| 56 | Сохранение и укрепление здоровья школьников | 2014 | Проведение спортивных мероприятий | 0,080 | Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях | В 2014 году уровень эффективности оздоровления детей и подростков составил 81,1 % от общего количества детей. |
| 57 | Развитие патриотического воспитания школьников | 2014 | Патриотическое воспитание школьников | 0,046 | Развитие патриотизма у подрастающего поколения | В 2014 году проведено 5 мероприятий по развитию патриотизма у подрастающего поколения. (в 2013 году – 2 мероприятия) |
| 58 | Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Приисковая СОШ» | 2014 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Приисковая СОШ» | 1,550 | Отсутствие аварийных ситуаций | Отсутствие аварийных ситуаций |
| Подпрограмма «Школьное питание в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011-2015 годы» |
| 59 | Капитальный ремонт школьной столовой МБОУ «Гайдаровская СОШ» | 2014 | Ремонт здания и приобретение нового оборудования | 0 | Сохранение температурного режима в школах | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 60 | Оказание социальной поддержки по обеспечению питанием детей предшкольного возраста и обучающихся 1-4 классов | 2014 | Оказание социальной поддержки по обеспечению питанием детей | 1,039 | Совершенствование системы школьного питания, увеличение охвата горячим питанием школьников | В 2013 году горячим питанием было охвачено 765 воспитанников, в 2014 году – 806. Увеличение составило – 5,4% |
| Подпрограмма «Обеспечение доступности дошкольного образования в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011 -2015 годы» |
| 61 | Капитальный ремонт МБДОУ «Золотой ключик» | 2014 | Замена электропроводки | 0 | Отсутствие аварийных ситуаций | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 62 | Капитальный ремонт МБОУ «Приисковая СОШ» | 2014 | Открытие одной группы для дошкольников | 0 | Открытие группы с численностью не менее 10 человек | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 63 | Оснащение дошкольных учреждений с целью введения дополнительных мест (д/с «Золотой Ключик», д/с «Колосок» с. Устинкино, д/с «Радуга) | 2014 | Введение дополнительных мест в д/с: «Золотой Ключик»; с. Устинкино «Колосок», д/с «Радуга» | 0,094 | Снижение очерёдности в дошкольных образовательных учреждениях | Введено дополнительно 65 мест. Снижение очередности дошкольных образовательных учреждений на 36,1%. |
| Подпрограмма « Школьный автобус в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2011 – 2015 годы» |
| 64 | Приобретение автобусов для подвоза детей в сельские школы | 2014 | Приобретение 1 автобуса в год | 0 | Своевременная доставка учащихся в образовательные учреждения | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Подпрограмма « Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Орджоникидзевский район на 2011-2015 годы» |
| 65 | Приобретение средств первичного пожаротушения, средств защиты органов дыхания и зрения | 2014 | Приобретение пожарного инвентаря и оборудования | 0,004 | Наличие и исправность в каждом образовательном учреждении автоматической пожарной сигнализации. | Наличие и исправность в каждом образовательном учреждении автоматической пожарной сигнализации. |
| 66 | Приобретение жилья для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2014 | Приобретение квартир | 23,147 | Улучшение жилищных условий у 10 детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Жилищные условия улучшили для 25 детей-сирот |
| Социальная сфера |  |
| 67 | Оздоровление детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства | 2014 | Увеличение охвата всеми видами оздоровления детей, нуждающихся особой заботе государства через министерство социальной защиты населения РХ | 3,31 | Занятость детей в летний период. Увеличение численности оздоравливаемых детей до 300 человек в год. | Увеличение общего охвата оздоровленных в ЛДП детей с 2062 в 2013 году до 3662 в 2014 году. |
| 68 | Социальная помощь на дому | 2014 | Оказание социально-бытовых услуг на дому одиноким престарелым и инвалидам | 2,91 | Увеличение охвата услугами одиноких престарелых и инвалидов | В 2014 году было оказано 58 661 социально-бытовых услуг. Увеличение составило 48,7% (2013г. – 39 451 услуг) |
| 69 | Организация ярмарок вакансий | 2014 | Организация и проведение ежегодно по 1 ярмарке вакансий и учебных мест | 0,019 | Ознакомление граждан с представленными на ярмарке профессиями | За 2014 год проведена 1 ярмарка вакансий и 3 мини ярмарки. |
| 70 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 2014 | Организация общественных работ | 0,025 | Трудоустройство 30 граждан на временные работы ежегодно | В 2014 году на общественные работы трудоустроено 23 гражданина |
| 71 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет | 2014 | Организация трудоустройства граждан | 0 | Временное трудоустройство и оказание материальной поддержки 9 безработным гражданам ежегодно | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 72 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте до 25 лет | 2014 | Организация трудоустройства граждан | 0,018 | Временное трудоустройство граждан и возмещение затрат работодателя на оплату труда 5 трудоустроенных граждан ежегодно | В 2014 году временно трудоустроен 1 гражданин |
| 73 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2014 | Организация трудоустройства граждан | 0,056 | Временное трудоустройство и оказание материальной поддержки 60 несовершеннолетним гражданам ежегодно | В 2014 году на временное трудоустройство привлекались 65 несовершеннолетних граждан |
| 74 | Содействие самозанятости безработных граждан | 2014 | Содействие самозанятости безработных граждан | 0,126 | Ежегодно 4 гражданам содействие самозанятости | В 2014 году 1 гражданин получил пособие в размере 58800 руб. на открытие своего дела и зарегистрировался, как предприниматель |
| 75 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора профессии | 2014 | Организация профессиональной ориентации | 0,084 | Формирование правовых, экономических, организационных условий и гарантий профессионального самоуправления 550 граждан ежегодно | В 2014 году организована профессиональная ориентация 450 гражданам |
| 76 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2014 | Проведение деловой беседы с работодателем | 0,024 | Сокращение периода поиска работы | В 2014 году проведено 3 деловых беседы с работодателями. |
| 77 | Психологическая поддержка безработных граждан | 2014 | Получение 60 безработными гражданами рекомендации по повышения мотивации к труду | 0,025 | Снижение актуальности психологических проблем | В 2014 году 60 безработных граждан получили рекомендации по повышению мотивации к труду. |
| 78 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | 2014 | Получение 20 безработными гражданами ежегодно | 0,200 | Переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | В 2014 году 10 безработных граждан повысили свою квалификацию |
| 79 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки женщин в период отпуска по уходу за ребенком | 2014 | Получение 3 женщинами в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет востребованной на рынке труда профессии | 0 | Переподготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком к выходу на работу. | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Культура |
| Муниципальная программа « Культура Орджоникидзевского района на 2014 -2015 годы» |
| 80 | Укрепление материальной базы учреждений культуры | 2014 | Приобретение музыкальной аппаратуры, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов; приобретение оборудования для создания муз.видеотеки, приобретение необходимой аппаратуры для подключения к сети Интернет | 0,394 | Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно – досуговых мероприятий на 1% каждый год. | За 2014 год в Орджоникидзевском районе было проведено культурно-досуговых мероприятий 3319, в 2013 г. - 3253. Увеличение составило 2% |
| 81 | Капитальный ремонт хакасского центра д. Горюново | 2014 | Капитальный ремонт здания | 0,611 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах. | Улучшение качества культурного отдыха жителей поселений. Отсутствие аварийности. |
| 82 | Капитальный ремонт СДК с. Устинкино | 2014 | Капитальный ремонт здания | 0 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 83 | Капитальный ремонт СДК с. Июс | 2014 | Капитальный ремонт здания | 0 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 84 | Капитальный ремонт СДК с. Орджоникидзевское | 2014 | Капитальный ремонт здания | 0 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 85 | Капитальный ремонт СДК с. Сарала | 2014 | Капитальный ремонт здания | 0 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 86 | Реконструкция магазина под СДК д. Большой Сютик | 2014 | Реконструкция здания | 0 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 87 | Замена котла в СДК с.Копьево | 2014 | Замена котла в СДК с. Копьёво | 0,250 | Энергосбережение. | Энергосбережение, экономия бюджетных средств по оплате за теплоснабжение |
| 88 | Замена котла в СДК д. Большой Сютик | 2014 | Замена котла в СДК д. Большой Сютик | 0,152 | Энергосбережение. | Энергосбережение, экономия бюджетных средств по оплате за теплоснабжение |
| 89 | Строительство ДК в п. Копьево | 2014 | Строительство ДК | 0 | Привлечение детей к участию в клубных формированиях – кружках до 800 человек в год | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 90 | Укрепление МТБ музеев, заповедников: «Сундуки», «Сулеки» | 2014 | Приобретение юрт | 0 | Приобретение и оформление юрт | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 91 | Строительство СК в д. Кагаево | 2014 | Строительство СК | 0 | Привлечение детей к участию в клубных формированиях – кружках | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 92 | Капитальный ремонт здания СК в д. Кагаево | 2014 | Ремонт СК | 0,350 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах. | Улучшение качества культурного отдыха жителей поселений. |
| 93 | Текущий ремонт здания СДК в с. Гайдаровск | 2014 | Текущий ремонт здания СДК п. Гайдаровск | 0,008 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах. | Улучшение качества культурного отдыха жителей поселений. Отсутствие аварийности. |
| Муниципальная программа «Молодежь Орджоникидзевского района на 2012 – 2014 годы» |
| 94 | Организация и проведение различных мероприятий | 2014 | Проведение мероприятий в связи с памятными событиями, знаменательными датами отечественной истории | 0,024 | Снижение уровня наркомании, алкоголизма и преступности в молодежной среде | В 2014 году на мероприятиях присутствовало 86250 человек, в 2013 году 84741 человек. Увеличение составило 1,8%. |
| Муниципальная программа « Развитие туризма в Орджоникидзевском районе на 2011 -2015 годы» |
| 95 | Формирование и развитие экскурсионных маршрутов на территории Орджоникидзевского района | 2014 | Создание маршрутов | 0 | Увеличение потока российских и иностранных туристов в Орджоникидзевский район по сравнению с прошлым годом | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Муниципальная программа « Развитие физической культуры и спорта в Орджоникидзевском районе на 2012 – 2015 годы» |
| 96 | Проведение районных спортивных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | 2014 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | 0,158 | Проведение спортивных мероприятий не ниже уровня предыдущего года | В 2014 году проведено 38 мероприятий (на уровне 2013 года). |
| Муниципальная программа « Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Орджоникидзевского района РХ на 2014 -2020 годы» |
| 97 | Строительство полигона ТБО в п. Копьево | 2014 | Строительство полигона ТБО | 0,210 | Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду. Сокращение загрязнения окружающей среды на 10% каждый год. | Сокращение загрязнения окружающей среды на 10%. |
| Муниципальная программа « Сохранение и развитие малых сел Орджоникидзевского района на 2013 -2015 годы» |
| 98 | Организация социальной поддержки населения в малых селах с использованием мобильных социальных бригад | 2014 | Благоустройство территорий, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и укрепление МТБ учреждений культуры | 0 | Увеличение доли населения малых сел, получивших социальную поддержку до 25% | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| 99 | Бурение скважин д. Агаскыр | 2014 | Бурение скважин в д. Агаскыр | 0,082 | Обеспечение населения питьевой водой. Улучшение качества жизни. | Бесперебойная подача воды, отсутствие жалоб. |
| 100 | Устройство уличного освещения д. Агаскыр | 2014 | Устройство уличного освещения в д. Агаскыр | 0,049 | Обеспечение наружного освещения. Улучшение качества жизни | Обеспечение уличного освещения. Улучшение качества жизни |
| 101 | Ограждение кладбища д. Агаскыр | 2014 | Ограждение кладбища в д. Агаскыр | 0,293 | Благоустройство территории | Благоустройство территории. |
| 102 | Ремонт водопровода д. Малый Сютик | 2014 | Ремонт водопровода в д. Малый Сютик | 0,100 | Обеспечение населения питьевой водой. Улучшение качества жизни. Безаварийность | Бесперебойная подача воды, отсутствие жалоб. |
| 103 | Ремонт уличного освещения д. Малый Сютик | 2014 | Ремонт уличного освещения в д. Малый Сютик | 0,200 | Обеспечение наружного освещения. Улучшение качества жизни | Обеспечение уличного освещения в 2014 – 100%. |
| 104 | Ремонт ограждения мест захоронения д. Малый Сютик | 2014 | Ремонт ограждения мест захоронения в д. Малый Сютик | 0,050 | Благоустройство территории | Благоустройство территории |
| 105 | Ремонт СДК и библиотеки д. Малый Сютик | 2014 | Ремонт СДК и библиотеки в д. Малый Сютик | 0,719 | Обеспечения досуга населения. Улучшение качества жизни | Улучшение качества культурного отдыха жителей поселений. Отсутствие аварийности. |
| 106 | Укрепление материально-технической базы СДК д. Малый Сютик | 2014 | Приобретение проектора и мультимедиа | 0,030 | Обеспечения досуга населения. Улучшение качества жизни | Улучшение качества культурного отдыха жителей поселений. Отсутствие аварийности. |
| 107 | Капитальный ремонт Хакасского центра д. Горюново | 2014 | Капитальный ремонт Хакасского центра д. Горюново | 0,979 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах | Улучшение качества культурного отдыха жителей поселений. Отсутствие аварийности. |
| 108 | Капитальный ремонт СДК д. Монастырёво | 2014 | Капитальный ремонт СДК д. Монастырёво | 1,457 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах | Улучшение качества культурного отдыха жителей поселений. Отсутствие аварийности. |
| 109 | Ограждение кладбища в д. Горюново | 2014 | Ограждение кладбища в д. Горюново | 0,287 | Благоустройство территории | Благоустройство территории |
| 110 | Оборудование детской площадки в д. Когунек | 2014 | Оборудование детской площадки в д. Когунек | 0,100 | Улучшение досуга и занятости детей | Улучшение досуга и занятости детей |
| 111 | Оборудование детской площадки в д. Конгарово | 2014 | Оборудование детской площадки в д. Конгарово | 0,100 | Улучшение досуга и занятости детей | Улучшение досуга и занятости детей |
| 112 | Бурение скважин в д. Кожухово | 2014 | Бурение скважин в д. Кожухово | 0,346 | Обеспечение населения питьевой водой. Улучшение качества жизни | Бесперебойная подача воды населению. Отсутствие аварийности. |
| 113 | Бурение скважин в д. Подлиственки | 2014 | Бурение скважин в д. Подлиственки | 0,085 | Обеспечение населения питьевой водой. Улучшение качества жизни | Бесперебойная подача воды населению. Отсутствие аварийности. |
| 114 | Ограждение кладбища в д. Кожухово | 2014 | Ограждение кладбища в д. Кожухово | 0,270 | Благоустройство территории | Благоустройство территории |
| 115 | Ограждение кладбища в д. Подлиственки | 2014 | Ограждение кладбища в д. Подлиственки | 0,252 | Благоустройство территории | Благоустройство территории |
| 116 | Приобретение оборудования (детские игровые площадки) д. Кожухово | 2014 | Приобретение оборудования (детские игровые площадки) д. Кожухово | 0,150 | Улучшение досуга и занятости детей | Улучшение досуга и занятости детей |
| 117 | Капитальный ремонт СДК д. Кожухово | 2014 | Капитальный ремонт СДК д. Кожухово | 0,130 | Создание оптимальных условий для эффективной организации культурного досуга населения, сохранение температурного режима в установленных нормах | Улучшение качества культурного отдыха жителей поселений. Отсутствие аварийности. |
| Муниципальная программа « Переселение жителей муниципального образования Орджоникидзевский район из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2011 – 2015 годы» |
| 118 | Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного непригодного для проживания жилья | 2014 | Переселение жителей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| ВП « Развитие информационного обслуживания населения Орджоникидзевского района на 2013 – 2015 годы» |
| 119 | Приобретение компьютерного оборудования в библиотеки Орджоникидзевского района | 2014 | Приобретение компьютерного оборудования, программ, проведение обучающих семинаров | 0 | Рост объема информационных услуг, предоставляемых населению, рост числа пользователей библиотек | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Муниципальная программа « Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Орджоникидзевском районе на 2012 – 2014 годы» |
| 120 | Организация работы по оказанию поддержки несовершеннолетним, нуждающимся в материальной помощи | 2014 | Проведение конкурсов, спартакиад, соревнований | 0,094 | Снижение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними на 2% | Снижение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними на 2% |
| Муниципальная программа « Развитие территориального общественного самоуправления в Орджоникидзевском районе на 2014- 2016 годы» |
| 121 | Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления | 2014 | Проведение районных конкурсов | 0 | Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Орджоникидзевского района и ТОС в поселениях района (награждение лучших ТОС) | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2013 -2015 годы» |
| 122 | Организационные мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан Орджоникидзевского района | 2014 | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям истории России | 0,020 | Проведение мероприятий не менее предыдущего года | В 2014 году было проведено 2 культурно-массовых мероприятия (в 2013 году – 2 мероприятия). |
| Муниципальная программа Орджоникидзевского района «Свой дом» на 2011 – 2015 годы |
| 123 | Мероприятия, направленные на создание условий для развития пилотных проектов малоэтажного индивидуального жилищного строительства на территории п. Копьево | 2014 | Разработка проектно – сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры, строительство | 0 | Обеспечение жильем молодых семей, не менее 1 семьи | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Муниципальная программа « Развитие средств массовой информации в Орджоникидзевском районе РХ на 2014 -2016 годы» |
| 124 | Сохранение и создание условий для выпуска районной газеты « Орджоникидзевский рабочий» | 2014 | Выпуск районной газеты « Орджоникидзевский рабочий» | 1,800 | Сохранение тиража районной газеты «Орджоникидзевский рабочий» на уровне 52 экземпляра | В 2014 году выпущено 52 экземпляра районной газеты «Орджоникидзевский рабочий» |
| Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Орджоникидзевском районе на 2012 – 2014 года» |
| 125 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного бизнеса | 2014 | Выплата грантов СМСП | 0,422 | Увеличение платных услуг населению на 1%. | В 2014 году объем платных услуг населению составил 56,7 млн. руб, в 2013 – 49,6 млн. руб. Увеличение составило – 14,4%. |
| Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Орджоникидзевском районе на 2013 -2015 годы» |
| 126 | Мероприятия по безопасности и сохранности архивного фонда | 2014 | Установка пожарной, охранной сигнализации, системой автоматического пожаротушения | 0,028 | Помещения муниципального архива, оборудовать системой автоматического пожаротушения на 100% до 2015 года | Увеличение уровня сохранности архивного фонда. |
| Муниципальная программа «Административная реформа в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2013 -2015 годы» |
| 127 | Разработка административных регламентов исполнения муниципальных функций | 2014 | Открытие МФЦ в п. Копьево | 0 | Повышение степени удовлетворенности жителей МО Орджоникидзевский район деятельностью органов самоуправления | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Муниципальная программа « Социальная поддержка граждан Орджоникидзевского района на 2014 – 2016 годы |
| 128 | Социальная поддержка граждан. находящихся в трудной жизненной ситуации | 2014 | Предоставление финансовой поддержки, проведение торжественных и траурных мероприятий | 2,035 | Доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки. от числа обратившихся в рамках действующего законодательства 100%. | Предоставление социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации от числа обратившихся – 100%. |
| Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Орджоникидзевский район на 2014 -2016 годы» |
| 129 | Повышение эффективности кадровой политики в системе муниципального образования Орджоникидзевский район | 2014 | Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных служащих | 0,007 | Ежегодно обучение 6 муниципальных служащих | Прошли курсы повышения квалификации в 2014 году -10 муниципальных служащих. |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Орджоникидзевском районе на 2013 – 2015 годы» |
| 130 | Мероприятия, направленные на сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | 2014 | Содержание уличной дорожной сети, совершенствование системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах | 0,115 | Снижение уровня детского дорожно–транспортного травматизма по сравнению с предыдущим годом | Уменьшение уровня детского дорожно-транспортного травматизма на 1%. |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Орджоникидзевском районе (2014-2016 годы)» |
| 131 | Мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2014 | Создание условий для защиты прав и свобод граждан, пресечения противоправной деятельности | 0 | Сокращение факторов незаконного потребления наркотических средств и алкогольной продукции. Недопущение развития политического, национального, религиозного экстремизма. Укрепления безопасности и общественного порядка | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |
| Муниципальная программа «Об улучшении условий и охраны труда в Орджоникидзевском районе на 2012 – 2014 годы» |
| 132 | Мероприятия по совершенствованию работы управления охраной труда | 2014 | Организация обучения и проверка знаний специалистов в области охраны труда в организациях района | 0 | Отсутствие производственного травматизма, профессиональной заболеваемости | В связи с отсутствием финансирования мероприятия, целевой показатель не достигнут. |