# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 мая 2017г.№ 86

п. Копьево

О внесении изменения в название муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Главы Копьевского поссовета от 09.12.2015 № 422

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 32 статьи 37 Устава муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в название муниципальной программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Копьевского поссовета от 09.12.2015 № 422, изменения, изложив программу в новой редакции: муниципальная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2016 – 2022 годы», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Копьевского поссовета А.И.Тайченачев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПЬЕВСКИЙ ПОССОВЕТ НА 2016-2022 ГОДЫ»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2022 годы» (далее - Программа) |
| Цели Программы: | - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет (далее - автомобильные дороги) |
| Задачи Программы: | - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;  -осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог;  - получение финансовой поддержки реализации Программы путем привлечения ресурсов федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия, консолидация бюджетных и внебюджетных источников финансирования;  - эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами. |
| Основания для разработки: | Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 |
| Разработчик | Администрация Копьевского поссовета |
| Исполнитель | Администрация Копьевского поссовета |
| Основные мероприятия | Согласно приложению |
| Объемы и источники  финансирования Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составляет **46275,4 тыс. руб.**, в том числе:  2016 г. – 14364,2 тыс. руб.  2017 г. – 11441,9 тыс. руб.  2018 г. – 11496,4 тыс. руб.  2019 г. – 2672,9 тыс. руб.  2020 г. – 2 100,0 тыс. руб.  2021 г. – 2 100,0 тыс. руб.  2022 г. – 2 100,0 тыс. руб.  Объемы финансирования в 2016-2022 годах подлежат корректировке. |
| Срок реализации Программы | 2016-2022 годы |
| Контроль над реализацией: | Контроль осуществляет Администрация Копьевского поссовета |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение дорожного полотна с асфальтным покрытием на 10%  Уменьшение аварийности на дорогах муниципального образования на 5% |

**1. Содержание проблемы и необходимость**

**ее решения программными методами**

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы разработана в соответствии с Постановлением Правительства российской Федерации и направлена на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет.

На территории муниципального образования Копьевский поссовет:

- по состоянию на 01.01.2017 года - 46 автомобильных дорог общей протяженностью 41,4 км., в том числе с твердым покрытием 41,4 км., из них с асфальтобетонным покрытием 14.5 км.

Основными причинами в необходимости решения задач программными методами являются:

- отсутствие конкурентов в сфере дорожно-строительных работ;

- большие расходы на осуществление дорожной деятельности;

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.

**2. Основная цель и задачи Программы**

Основной целью Программы является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет.

Для решения проблемы необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть выполнение следующих задач:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;

-осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог;

- получение финансовой поддержки реализации Программы путем привлечения ресурсов федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия, консолидация бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

- эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами.

**3. Сроки реализации Программы**

Программа выполняться в период 2016 -2022 годы.

В 2015 году закончена паспортизация автомобильных дорог, произведен ремонт дорог с асфальтовым покрытием, покрытие грунтовых дорог асфальтом, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей.

В 2016 году закончено строительство, восстановлены после пожара улицы: Пролетарская, Железнодорожная, Степная, Южная, пер. Степной, Октябрьская, Рабочая*.*

В 2017 году закончено проектирование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В 2017-2022 годах планируется асфальтирование всех оставшихся гравийных дорог.

В течение всего срока реализации Программа должна быть взаимосвязана с другими реализуемыми программами и мероприятиями.

**4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Прогнозируемое финансовое обеспечение Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2016 год* | *2017 год* | *2018 год* | *2019 год* | *2020 год* | *2021 год* | *2022 год* | ***ИТОГО*** |
| *Средства бюджета поселения,*  *(тыс. руб.)* | *632,5* | *1096,0* | *1088,5* | *1000,0* | *1000,0* | *1000,0* | *1000,0* | ***6817,0*** |
| *Республиканский бюджет (тыс. руб.)* | *12590,0* | *8762,9* | *8762,9* | *-* | *-* | *-* | ***-*** | ***30115,8*** |
| *Дорожный фонд (тыс. руб.)* | *1141,7* | *1583,0* | *1645,0* | *1672,9* | *1100,0* | *1100,0* | *1100,0* | ***9342,6*** |
| ***ИТОГО:*** | ***14364,2*** | ***11441,9*** | ***11496,4*** | ***2672,9*** | ***2100,0*** | ***2100,0*** | ***2100,0*** | ***46275,4*** |

Объем финансирования Программы может изменяться исходя из возможностей бюджета муниципального образования Копьевский поссовет.

**5. Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий Программы**

В соответствии с целью Программы основными критериями оценки ее эффективности являются:

- количество автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация за счет средств местного бюджета;

- объем работ по асфальтированию улиц пострадавших во время пожара

Местная администрация:

*-* утверждает проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог, в том числе строительство, капитальный ремонт, ремонт и восстановление улиц пострадавших во время пожара;

-осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог;

- осуществляет контроль за ходом выполнения Программы.

Управление Программой производится на основании планов реализации по данной проблеме на уровне муниципального образования Копьевский поссовет.

Приложение к муниципальной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2022 годы»

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Дорожная деятельность** | | | | |
| 1 | Ремонт дорог с асфальтовым покрытием, покрытие грунтовых дорог асфальтом, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей, дорожные работы грейдера | 2016 | Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием, покрытие грунтовых дорог асфальтом, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей, дорожные работы грейдера | Повышение качества дорожного покрытия, снижение уровня дорожных аварий |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2 | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 2016 | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Повышение качества дорожного покрытия, снижение уровня дорожных аварий |
| 2017 |
| 3. | Проведение технического состояния дорог (диагностика автомобильных дорог) | 2016  2017 | Проведение оценки технического состояния дорог | Повышение качества дорожного покрытия, снижение уровня дорожных аварий |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог в п. Копьево ул. Ровенского, 600 м., ул. Зеленая, 330 м., ул. Мира, 350 м., ул. Вокзальная, 550 м. | 2016  2017  2018 | Асфальтное покрытие гравийных дорог | Повышение качества дорожного покрытия, снижение уровня дорожных аварий |
| 5. | Проектно – изыскательские работы по объекту: «Ремонт автомобильных дорог в п. Копьево ул. Ровенского, 600 м., ул. Зеленая, 330 м., ул. Мира, 350 м., ул. Вокзальная, 550 м. | 2016 | Проектирование – процесс разработки проектной документации, которая необходима для последующего строительства (реконструкции, кап. ремонта) объекта (дорожного полотна) | Инженерные изыскания имеют целью получение сведений о природных условиях строительства, которые должны служить важной частью исходных данных для составления проекта. |

,

Приложение к муниципальной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2022 годы»

***ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Суммарный объем финансирования, тыс. руб. | В том числе | | |
| Средства республиканского бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета поселения, тыс. руб. | дорожный фонд, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Дорожная деятельность** | | | | | | |
| 1 | Ремонт дорог с асфальтовым покрытием, покрытие грунтовых дорог асфальтом, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей, дорожные работы грейдера | 2016 | 1274,2 |  | 632,5 | 641,7 |
| 2017 | 2100,0 |  | 611,5 | 1583,0 |
| 2018 | 2100,0  2100,0  2100,0  2100,0  2100,0 |  | 1000,0  1000,0  1000,0  1000,0  1000,0 | 1645,0  1672,9  1100,0  1100,0  1100,0 |
| 2019  2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2 | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 2016 | 336,0 |  | 336,0 |  |
| 2017 | 396,0 |  | 396,0 |  |
| 3. | Проведение технического состояния дорог (диагностика автомобильных дорог) | 2016  2017 | 500,0  500,0 |  |  | 500,0  500,0 |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог в п. Копьево ул. Ровенского, 600 м., ул. Зеленая, 330 м., ул. Мира, 350 м., ул. Вокзальная, 550 м. | 2016  2017  2018 | 12716,0  8851,4  8851,4 | 12590,0  8762,9  8762,9 | 126,0  88,5  88,5 |  |
| 5. | Проектно – изыскательские работы по объекту: «Ремонт автомобильных дорог в п. Копьево ул. Ровенского, 600 м., ул. Зеленая, 330 м., ул. Мира, 350 м., ул. Вокзальная, 550 м. | 2016 | 500,0 |  | 500,0 |  |
|  | **ИТОГО:** | **2016**  **2017**  **2018**  **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **Всего:** | **14364,2**  **11830,4**  **11496,4**  **2672,9**  **2100,0**  **2100,0**  **2100,0**  **46275,4** | **12590,0**  **30115,8** | **632,5**  **1096,0**  **1088,5**  **1000,0**  **1000,0**  **1000,0**  **1000,0**  **6817,0** | **1141,7**  **1583,0**  **1645,0**  **1672,9**  **1100,0**  **1100,0**  **1100,0**  **9342,6** |

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05 мая 2017г.№ 85

п. Копьево

Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Копьевского поссовета (улицы Луговая, Вокзальная, Чкалова, Новобольничная, Садовая, Зеленая, Октябрьская, Степная, пер. Степной, Комсомольская, Братьев Евдокименко, Мелиораторов, Молодежная, Набережная, Первомайская, Подгорная, пер. Подгорный, Пролетарская, Рабочая, Речная, Сибирская, Братьев Сомовых, Чулымская, Энергетиков, Строителей, пер. Садовый, пер. Зеленый, пер. Южный, Северная, Полевая, Объездная дорога)

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 9 части 1 статьи 42, статьей 52 Устава муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить проекты организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Копьевского поссовета (улицы Луговая, Вокзальная, Чкалова, Новобольничная, Садовая, Зеленая, Октябрьская, Степная, пер. Степной, Комсомольская, Братьев Евдокименко, Мелиораторов, Молодежная, Набережная, Первомайская, Подгорная, пер. Подгорный, Пролетарская, Рабочая, Речная, Сибирская, Братьев Сомовых, Чулымская, Энергетиков, Строителей, пер. Садовый, пер. Зеленый, пер. Южный, Северная, Полевая, Объездная дорога), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Копьевского поссовета А.И.Тайченачев

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

**ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОПЬЕВСКОГО ПОССОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 декабря 2016г.№ 529

п. Копьево

О внесении изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Главы Копьевского поссовета от 09.12.2015 № 422

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 32 статьи 37 Устава муниципального образования Копьевский поссовет Орджоникидзевского района Республики Хакасия,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Копьевского поссовета от 09.12.2015 № 422, изменения, изложив ее в новой редакции, согласно приложения.

2. Постановление от 16 ноября 2016 года № 486 «О внесении изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением Главы Копьевского поссовета от 09.12.2015 № 422, считать утратившим силу.

3. Данное постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава Копьевского поссовета А.И.Тайченачев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПЬЕВСКИЙ ПОССОВЕТ НА 2016-2022 ГОДЫ»

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2022 годы» (далее - Программа) |
| Цели Программы: | - обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет (далее - автомобильные дороги) |
| Задачи Программы: | - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;  -осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог;  - получение финансовой поддержки реализации Программы путем привлечения ресурсов федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия, консолидация бюджетных и внебюджетных источников финансирования;  - эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами. |
| Основания для разработки: | Долгосрочная республиканская целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Республики Хакасия |
| Разработчик | Администрация Копьевского поссовета |
| Исполнитель | Администрация Копьевского поссовета |
| Основные мероприятия | Согласно приложению |
| Объемы и источники  финансирования Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, составляет **46275,4 тыс. руб.**, в том числе:  2016 г. – 14364,2 тыс. руб.  2017 г. – 11441,9 тыс. руб.  2018 г. – 11496,4 тыс. руб.  2019 г. – 2672,9 тыс. руб.  2020 г. – 2 100,0 тыс. руб.  2021 г. – 2 100,0 тыс. руб.  2022 г. – 2 100,0 тыс. руб.  Объемы финансирования в 2016-2022 годах подлежат корректировке. |
| Срок реализации Программы | 2016-2022 годы |
| Контроль над реализацией: | Контроль осуществляет Администрация Копьевского поссовета |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение дорожного полотна с асфальтным покрытием на 10%  Уменьшение аварийности на дорогах муниципального образования на 5% |

**1. Содержание проблемы и необходимость**

**ее решения программными методами**

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2018 годы» разработана и направлена на обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет.

На территории муниципального образования Копьевский поссовет:

- по состоянию на 01.01.2015 года - 46 автомобильных дорог общей протяженностью 41,4 км., из них 4,5 км. не соответствуют нормативным требованиям, в том числе с твердым покрытием 41,4 км., из них с усовершенствованным покрытием 16,6 км.

Основными причинами в необходимости решения задач программными методами являются:

- отсутствие конкурентов в сфере дорожно-строительных работ;

- большие расходы на осуществление дорожной деятельности;

Программа предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования всех уровней и привлечения внебюджетных ресурсов.

**2. Основная цель и задачи Программы**

Основной целью Программы является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет.

Для решения проблемы необходимо создание нормативных, финансовых и организационных механизмов, которые позволят решить поставленную задачу наиболее эффективно.

Для достижения поставленной цели необходимо предусмотреть выполнение следующих задач:

- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;

-осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог;

- получение финансовой поддержки реализации Программы путем привлечения ресурсов федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия, консолидация бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

- эффективное управление направленными на финансирование программных мероприятий бюджетными и внебюджетными средствами.

**3. Сроки реализации Программы**

Программа будет выполняться в период 2016 -2022 годы.

В 2015 году закончена паспортизация автомобильных дорог, начало подготовительных работ по модернизации улицы Вокзальная в поселке Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия,

В 2016 году планируется дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог, окончание работ по модернизации улицы Вокзальная в поселке Копьево Орджоникидзевского района Республики Хакасия, строительство, восстановление и ремонт после пожара улиц: Пролетарская, Железнодорожная, Степная, Южная, пер. Степной, Октябрьская, Рабочая*.*

В 2017-2022 годах планируется асфальтирование всех оставшихся гравийных дорог.

В течение всего срока реализации Программа должна быть взаимосвязана с другими реализуемыми программами и мероприятиями.

**4. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Прогнозируемое финансовое обеспечение Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2016 год* | *2017 год* | *2018 год* | *2019 год* | *2020 год* | *2021 год* | *2022 год* | ***ИТОГО*** |
| *Средства бюджета поселения,*  *(тыс. руб.)* | *632,5* | *1096,0* | *1088,5* | *1000,0* | *1000,0* | *1000,0* | *1000,0* | ***6817,0*** |
| *Республиканский бюджет (тыс. руб.)* | *12590,0* | *8762,9* | *8762,9* | *-* | *-* | *-* | ***-*** | ***30115,8*** |
| *Дорожный фонд (тыс. руб.)* | *1141,7* | *1583,0* | *1645,0* | *1672,9* | *1100,0* | *1100,0* | *1100,0* | ***9342,6*** |
| ***ИТОГО:*** | ***14364,2*** | ***11441,9*** | ***11496,4*** | ***2672,9*** | ***2100,0*** | ***2100,0*** | ***2100,0*** | ***46275,4*** |

Объем финансирования Программы может изменяться исходя из возможностей бюджета муниципального образования Копьевский поссовет.

**5. Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий Программы**

В соответствии с целью Программы основными критериями оценки ее эффективности являются:

- количество автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация за счет средств местного бюджета;

- объем работ по асфальтированию улиц пострадавших во время пожара

Местная администрация:

*-* утверждает проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог, в том числе строительство, капитальный ремонт, ремонт и восстановление улиц пострадавших во время пожара;

-осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог;

- осуществляет контроль за ходом выполнения Программы.

Управление Программой производится на основании планов реализации по данной проблеме на уровне муниципального образования Копьевский поссовет.

2. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию на официальном стенде.

Приложение к муниципальной программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2022 годы»

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Дорожная деятельность** | | | | |
| 1 | Ремонт дорог с асфальтовым покрытием, покрытие грунтовых дорог асфальтом, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей, дорожные работы грейдера | 2016 | Ямочный ремонт дорог с асфальтовым покрытием, покрытие грунтовых дорог асфальтом, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей, дорожные работы грейдера | Повышение качества дорожного покрытия, снижение уровня дорожных аварий |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2 | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 2016 | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Повышение качества дорожного покрытия, снижение уровня дорожных аварий |
| 2017 |
| 3. | Проведение технического состояния дорог (диагностика автомобильных дорог) | 2016  2017 | Проведение оценки технического состояния дорог | Повышение качества дорожного покрытия, снижение уровня дорожных аварий |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог в п. Копьево ул. Ровенского, 600 м., ул. Зеленая, 330 м., ул. Мира, 350 м., ул. Вокзальная, 550 м. | 2016  2017  2018 | Асфальтное покрытие гравийных дорог | Повышение качества дорожного покрытия, снижение уровня дорожных аварий |
| 5. | Проектно – изыскательские работы по объекту: «Ремонт автомобильных дорог в п. Копьево ул. Ровенского, 600 м., ул. Зеленая, 330 м., ул. Мира, 350 м., ул. Вокзальная, 550 м. | 2016 | Проектирование – процесс разработки проектной документации, которая необходима для последующего строительства (реконструкции, кап. ремонта) объекта (дорожного полотна) | Инженерные изыскания имеют целью получение сведений о природных условиях строительства, которые должны служить важной частью исходных данных для составления проекта. |

,

Приложение к муниципальной программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Копьевский поссовет на 2016-2022 годы»

***ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации, годы | Суммарный объем финансирования, тыс. руб. | В том числе | | |
| Средства республиканского бюджета, тыс. руб. | Средства бюджета поселения, тыс. руб. | дорожный фонд, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Дорожная деятельность** | | | | | | |
| 1 | Ремонт дорог с асфальтовым покрытием, покрытие грунтовых дорог асфальтом, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей, дорожные работы грейдера | 2016 | 1274,2 |  | 632,5 | 641,7 |
| 2017 | 2100,0 |  | 611,5 | 1583,0 |
| 2018 | 2100,0  2100,0  2100,0  2100,0  2100,0 |  | 1000,0  1000,0  1000,0  1000,0  1000,0 | 1645,0  1672,9  1100,0  1100,0  1100,0 |
| 2019  2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2 | Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 2016 | 336,0 |  | 336,0 |  |
| 2017 | 396,0 |  | 396,0 |  |
| 3. | Проведение технического состояния дорог (диагностика автомобильных дорог) | 2016  2017 | 500,0  500,0 |  |  | 500,0  500,0 |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог в п. Копьево ул. Ровенского, 600 м., ул. Зеленая, 330 м., ул. Мира, 350 м., ул. Вокзальная, 550 м. | 2016  2017  2018 | 12716,0  8851,4  8851,4 | 12590,0  8762,9  8762,9 | 126,0  88,5  88,5 |  |
| 5. | Проектно – изыскательские работы по объекту: «Ремонт автомобильных дорог в п. Копьево ул. Ровенского, 600 м., ул. Зеленая, 330 м., ул. Мира, 350 м., ул. Вокзальная, 550 м. | 2016 | 500,0 |  | 500,0 |  |
|  | **ИТОГО:** | **2016**  **2017**  **2018**  **2019**  **2020**  **2021**  **2022**  **Всего:** | **14364,2**  **11830,4**  **11496,4**  **2672,9**  **2100,0**  **2100,0**  **2100,0**  **46275,4** | **12590,0**  **30115,8** | **632,5**  **1096,0**  **1088,5**  **1000,0**  **1000,0**  **1000,0**  **1000,0**  **6817,0** | **1141,7**  **1583,0**  **1645,0**  **1672,9**  **1100,0**  **1100,0**  **1100,0**  **9342,6** |