РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОПЬЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 марта  2019г                                № 16

с.Копьево

О проведении мероприятий по  благоустройству и  озеленению

территории населенных пунктов Копьевского сельсовета

В соответствии с п.19 ст. 14  ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., пункта 9 статьи 9 Устава муниципального образования Копьевский сельсовет, администрация Копьевского сельсовета  п о с т а н о в л я е т:

1.Провести с 01.04.2019г.  по 01.06.2019г мероприятия по благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Копьевского сельсовета.

2.Утвердить состав комиссии для контроля, координации работ и подведению итогов по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению территории  населенных пунктов Копьевского сельсовета (приложение №1).

3.Утвердить план мероприятий по благоустройству и озеленению территории   населенных пунктов Копьевского сельсовета (приложение №2).

4.Контроль за выполнением  данного постановления оставляю за собой.

Глава Копьевского сельсовета                                                      А.А.Коропов

|  | Приложение №1 к постановлению администрации Копьевского сельсовета № 16 от 25.03.2019г |
| --- | --- |

С О С Т А В

комиссии для контроля, координации работ и подведению

итогов по выполнению мероприятий по благоустройству и озеленению территории населенных пунктов Копьевского сельсовета.

| Председатель комиссии: Коропов Александр Александрович | Глава Копьевского сельсовета |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Ворошилов Владимир Владимирович Бельчикова Татьяна Анатольевна | - начальник МКП «ЖКХ с.Копьево» - депутат от избирательного округа № 1 |
| Ахременко Анна Сергеевна | - депутат от избирательного округа №3 |

Главы Копьевского сельсовета                                                 А.А.Коропов

|  | Приложение №2 к постановлению администрации Копьевского сельсовета № 16 от 25.03.2019г |
| --- | --- |

П Л А Н      М Е Р О П Р И Я Т И Й

по благоустройству и  озеленению территории населенных пунктов Копьевского сельсовета

| № | Мероприятия | Ответственные | Срок исп. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить должный уровень санитарно- эпидемиологического и противопожарного состояния объектов. Улучшить сан.экологическое состояние производственных объектов, закрепленных территорий. Администрации СПК «Копьевский» слив нечистот фикальных вод согласовывать с администрацией Копьевского сельсовета не нарушая береговую зону, охрану окружающей среды подъезды к свалкам бытовых и хозяйственных отходов населения. Окультурить территории водонапорных скважин, водоразборных колонок. | Администрация Копьевского сельсовета А.А.Коропов, СПК «Копьевский» - Кириллов А.С. (по согласованию) Администрация, МКП «ЖКХ с.Копьево» Ворошилов В.В. | До 01.06.19. В течении года |
| 2 | Произвести ремонт, побелку, очистку мест захоронения в с.Копьево. д.Б-Сютик, д.М-Сютик. | Администрация Копьевского сельсовета А.А.Коропов | до 01.05.19г |
| 3 | Провести работы по благоустройству территорий школ, дет.сада общественных мест отдыха с привлечением учащихся школ. Разбить клумбы для посадки цветов. | Киселева В.М. Владимирова Л.А. (по согласованию) | до 01.06.19г |
| 4 | Ремонт, покраска памятника погибшим воинам. | Администрация Копьевского сельсовета | до 05.05.19г |
| 5 | Частным предпринимателям произвести благоустройство, озеленения прилегающих к объекту территорий: отремонтировать и покрасить ограждения. | Предприниматели: Логинова И А, Хандогина Т А, Агванян А Г, Сукиасян С А | до 01.06.19. поддер-живать в течении года |
| 6 | Навести образцовое состояние прилегающих территорий к СДК, ФАП, личных домовладений, приусадебных участков и гаражей. Во избежание ЧС произвести обрезку деревьев с соблюдением тех.безопасности и противопожарной безопасности. Содержать уличное освещение улиц с.Копьево, д.Б-Сютик, д.М-Сютик. | Завед.ФАП Директор БУК Поздняков В.В. Депутатский корпус Домовладельцы Администрация А.А.Коропов | до 01.06.19 В течении года. |
| 7 | Провести буртовку мусора на свалках , грейдерование дорог, отсыпка, нарезание кюветов для стока воды в населенных пунктах. | Администрация Копьевского сельсовета А.А.Коропов | 01.07.19г |
| 8 | Все мероприятия связанные с благоустройством сел, производственных объектов и др. территорий производить с соблюдением противопожарных мер, экологических, санэпидемиологических а также с соблюдением техники безопасности. | Руководство:СПК «Копьевский», предприниматели, Администрация Копьевского сельсовета жители сел, руководители объектов, депутатский корпус | в течении года. |
| 9 | Уничтожение дикорастущей конопли на территории сельсовета | Администрация Копьевского сельсовета | июнь - август 2019г. |

Глава Копьевского сельсовета                                                        А.А.Коропов