РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИИСКОВОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 февраля 2023г                                                                               № 20

с. Приисковое

Об  утверждении Краткосрочного  плана  реализации

региональной  программы «Капитальный  ремонт общего

имущества  в  многоквартирных  домах, расположенных

на территории  Республики  Хакасия (2014-2050 годы)»

на  территории  Приискового  сельсовета  на  2023 год.

На  основании    постановления  Правительства  Республики  Хакасия  от  27.04.2020 № 212 «Об утверждении  Краткосрочного плана реализации региональной  программы «Капитальный  ремонт общего  имущества  в  многоквартирных  домах, расположенных на  территории  Республики  Хакасия (2014-2050 годы)» на 2021-2023 годы, Закона Республики  Хакасия  от  28.06.2013 № 55-ЗРХ «Об  организации  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  в  Республике  Хакасия» (с последующими изменениями), администрация Приискового сельского совета

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  Краткосрочный  план  реализации  региональной  программы «Капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирных  домах, расположенных  на  территории  Республики  Хакасия (2014-2050 годы)» на  территории   Приискового  сельсовета  на  2023 год  согласно  приложению.

2.  Постановление  вступает  в  силу  после его официального опубликования (обнародования).

Глава Приискового сельсовета                                                  Т.А.Смаль

Приложение к постановлению

администрации Приискового сельсовета

от 08.02.2023 № 20

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приискового сельсовета (2014–2050 годы)» на 2023 год

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год ввода в эксплуатацию | Вид ремонта | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД (площадь кровли указывается в том случае, если проводится капитальный ремонт кровли) | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Предельная стоимость капитального ремонта (1 м2 общей площади МКД/1 м2 горизонтальной плоскости крыши/1 лифта) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м2 | м2 | м2 | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./м2 | руб./м2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по муниципальному образованию Приисковый сельсовет за 2023 год | Х | 6 | Х | Х | 2711,79 | 695,5 | 3239,3 | 125 | 8 286 035,52 | 0,00 | 7 392 385,03 | 0,00 | 1 037 227,00 | Х | Х | Х |
| 1 | ул. Заводская, д. 5 | 1989 | Ремонт крыши**** | 3 | 2 | 503,88 | 0,00 | 854,20 | 30 | 1 796 332,20 | 0,00 | 1 577 616,58 | 0,00 | 218 715,62 | 3 565,00 | 3 565,00 | Декабрь 2023 г. |
| 2 | ул. Заводская, д. 11 | 1985 | Ремонт крыши**** | 2 | 2 | 509,21 | 0,00 | 561,30 | 25 | 1 815 333,65 | 0,00 | 1 597 794,46 | 0,00 | 217 539,19 | 3 565,00 | 3 565,00 | Декабрь 2023 г. |
| 3 | ул. Заводская, д. 12 | 1977 | Ремонт фасада*** | 2 | 2 | 392,20 | 392,20 | 392,20 | 12 | 1 082 472,00 | 0,00 | 933 243,06 | 0,00 | 147 771,12 | 2 760,00 | 2 760,00 | Декабрь 2023 г. |
| 4 | ул. Советская, д. 23 | 1969 | Ремонт инженерных систем** | 2 | 2 | 303,30 | 303,30 | 303,30 | 13 | 1 096 879,20 | 0,00 | 136 740,33 | 0,00 | 23 783.67 | 3616,48 | 3616,48 | Декабрь 2023 г. |
| 5 | ул. Центральная, д. 2 | 1980 | Ремонт крыши**** | 2 | 2 | 501,60 | 0,00 | 567,40 | 24 | 1 788 204,00 | 0,00 | 1 573 502,02 | 0,00 | 214 701,98 | 3 565,00 | 3 565,00 | Декабрь 2023 г. |
| 6 | ул. Центральная, д. 3 | 1979 | Ремонт крыши**** | 2 | 2 | 501,60 | 0,00 | 560,90 | 21 | 1 788 204,00 | 0,00 | 1 573 488,58 | 0,00 | 214 715,42 | 3 565,00 | 3 565,00 | Декабрь 2023 г. |

** Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа).

*** Утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

**** Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю.