РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2020 г.                                                     № 402

п. Копьево

# Об утверждении муниципальной программы

«Чистая вода»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком разработки, утверждения,  реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Орджоникидзевского района, утвержденным постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 25 августа  2020 г. № 318, в целях обеспечения экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления на территории Орджоникидзевского района, руководствуясь ст. 49,  ст. 70  Устава муниципального образования Орджоникидзевский район, Администрация Орджоникидзевского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную  программу «Чистая вода»  (приложение).

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансовых  мероприятий подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов районного бюджета муниципального образования Орджоникидзевский район.

3. Постановление вступает в силу  после официального обнародования на официальном сайте Администрации Орджоникидзевского района и подлежит опубликованию в районной газете «Орджоникидзевский рабочий».

Глава  Орджоникидзевского  района                 	                        А.И. Тайченачев

Приложение к постановлению Администрации Орджоникидзевского района от 01 октября 2020 г. № 402

Муниципальная программа

Орджоникидзевского района

«Чистая вода»

Содержание:

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Паспорт Муниципальной программы «Чистая вода» | 3-4 |
| 2. Общая характеристика сферы реализации Программы | 5-6 |
| 3. Цель и задачи муниципальной программы | 6 |
| 4. Сроки реализации муниципальной программы | 7 |
| 5. Перечень программных мероприятий | 7 |
| 6. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы | 7 |
| 7. Перечень целевых показателей | 7 |
| 8. Риски реализации муниципальной программы | 7-8 |
| 10. Система управления и контроля за реализацией программы | 8-9 |

ПАСПОРТ

муниципальной  программы Орджоникидзевского района

«Чистая вода»

(далее - муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Управление экономики и ЖКХ Администрации муниципального образования Орджоникидзевский район |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрации сельпоссоветов Орджоникидзевского района |
| Подпрограммы | нет |
| Цель программы | Повышение качества питьевой воды для населения Орджоникидзевского района |
| Задачи | 1. Модернизация объектов водоснабжения Орджоникидзевского района Республики Хакасия, в том числе в сельских поселениях. 2. Технический аудит системы холодного водоснабжения для безаварийной подачи воды. |
| Сроки и этапы реализации | 2021-2026 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего: 3851,30 тыс. рублей, из них: Федеральный бюджет – 0,0 Республиканский бюджет - 3812,30 Районный бюджет - 0,0 Бюджет поселения – 39,0 Внебюджетные средства – 0,0 2021 год – 3851,30 тыс. рублей; Федеральный бюджет – 0,0 Республиканский бюджет - 3812,30 Районный бюджет - 0,0 Бюджет поселения – 39,0 Внебюджетные средства – 0,0 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей: 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; <*> средства сельпоссоветов, районного, республиканского бюджета указаны прогнозно. |
| Целевые показатели | Показатель 1 «Доля населения имеющая доступ к централизованному водоснабжению», % 2021 год - 71 2022 год - 73 2023 год - 75 2024 год - 78 2025 год - 80 2026 год – 80 Показатель 2 «Численность населения, потребляющего качественную водопроводную воду», человек 2021 год - 9659 2022 год - 9689 2023 год - 9759 2024 год - 9769 2025 год - 9784 2026 год - 9800 Показатель 3 «число аварий в системах водоснабжения», единиц/год 2021 год - 1 2022 год - 1 2023 год - 0 2024 год - 0 2025 год - 0 2026 год - 0 Показатель 4 «Доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене », % 2021 год - 48 2022 год - 45 2023 год - 43 2024 год - 40 2025 год - 40 2026 год - 40 |
| Ожидаемые результаты реализации | Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит: - увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения до 80%; - снижение доли водопроводных сетей, нуждающихся в замене до 40%. |

2.Общая  характеристика сферы реализации Программы

Основными источниками водоснабжения населения Орджоникидзевского района Республики Хакасия являются поверхностные и подземные водоисточники,   численность постоянного населения района на 01.01.2020 составляет 12736 человек, в том числе:

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения на 01.01.2020 | Централизованное водоснабжение/ скважины, колодцы |
| --- | --- | --- |
| Копьевский поссовет |
| п. Копьево | 4662 | централизованное |
| Гайдаровский сельсовет |
| п .Гайдаровск | 248 | скважины, колодцы |
| Копьевский сельсовет |
| с.Копьево | 845 | централизованное |
| д. Большой Сютик | 273 | централизованное |
| д. Малый Сютик | 150 | централизованное |
| Красноиюсский сельсовет |
| с.Июс | 869 | скважины, колодцы |
| д. Подлиственки | 5 | скважины, колодцы |
| д. Кожухово | 109 | централизованное |
| д .Кобяково | 314 | централизованное |
| Новомарьясовский сельсовет |
| с.Новомарьясово | 1182 | централизованное |
| д.Когунек | 224 | централизованное |
| д.Горюново | 195 | централизованное |
| д.Конгарово | 69 | Подвоз воды |
| д. Монастырево | 192 | скважины, колодцы |
| Орджоникидзевский сельсовет |
| с .Орджоникидзевское | 466 | скважины, колодцы |
| Приисковый сельсовет |
| с.Приисковое | 470 | централизованное |
| Саралинский сельсовет |
| с.Сарала | 911 | скважины, колодцы |
| Устинкинский сельсовет |
| с.Устинкино | 1016 | централизованное |
| д.Кагаево | 199 | централизованное |
| д.Подкамень | 233 | скважины, колодцы |
| д.Костино | 98 | скважины, колодцы |
| д.Агаскыр | 6 | скважины, колодцы |
| Итого по району | 12736 |  |

Централизованным водоснабжением  на территории района обеспечены  9639 человек (76%), нецентрализованным водоснабжением 3028 человек (23,5%), численность населения, обеспеченного привозной водой, - 69 человек (0,5,%) (от общего числа жителей Орджоникидзевского района

Результаты инвентаризации объектов водоснабжения, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Орджоникидзевского района, подтверждают ухудшение качества воды поверхностных и подземных водоисточников по гигиеническим нормативам, по причине изношенности.

В результате инвентаризации было выявлено следующее:

высокий амортизационный и физический износ сетей и водозаборных сооружений;

значительное количество объектов водоснабжения без установленных необходимых зон санитарной охраны;

проблемы обеспечения качественной питьевой водой потребителей, проживающих в сельской местности.

Дальнейшая эксплуатация системы коммунальной инфраструктуры, включающей в себя насосные станции водозаборов, а также связанные с ними водопроводные сети введенных в эксплуатацию в 1966 и 1992 годах, невозможна без постоянных ремонтов, сохраняя при этом высокую степень аварийности и невозможность поддержания надежного и качественного водоснабжения социально значимых потребителей.

# Для работы объектов водоснабжения в соответствие с показателями качества и надежности, указанными в соответствующих нормативно-правовых актах в сфере водоснабжения , в том числе ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ, необходимо провести реконструкцию насосных станций водозаборов и оборудования, а также капитальный ремонт сетей водоснабжения в течение 3-х лет.

Предложения и рекомендации о проведении мероприятий на объектах водоснабжения:

- По результатам технического обследования рекомендуется проведение поэтапной реконструкции насосных станций водозаборов, в с  связи тем, что оборудование водозаборов находится в постоянной эксплуатации и длительные перебои в водоснабжении потребителей недопустимы.

- На водопроводных сетях рекомендуется проведение капитальных ремонтов по частичной замене участков трубопроводов имеющих большой физический износ.

### 3. Цель и задачи муниципальной программы

Цель и задачи Программы определяются приоритетными направлениями развития жилищно-коммунальной отрасли  Орджоникидзевского района Республики Хакасия.

Основной целью Программы является:

Повышение качества питьевой воды для населения  Орджоникидзевского района

Основные задачи  Программы:

- Модернизация объектов водоснабжения Орджоникидзевского района Республики Хакасия, в том числе в сельских поселениях;

- Технический аудит системы холодного водоснабжения для  безаварийной  подачи воды.

4. Сроки реализации Программы

Срок реализации муниципальной программы: 2021 - 2026 годы (этапы не выделяются).

5. Перечень программных мероприятий

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных  в разделе 3 муниципальной программы, реализуются в соответствии с перечнем программных мероприятий (приложение № 1 к Программе).

6. Обоснование ресурсного обеспечения

## Общий объем потребности в финансировании  указан в приложении № 2 к Программе.

## Финансирование программы подлежит изменению в течение текущего финансового года, по мере уточнения бюджетных обязательств республиканского и местного бюджетов.

7. Перечень целевых показателей

Перечень целевых показателей  в разрезе ежегодных назначений указан в приложении № 3 к Программе.

### 8. Риски реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

- макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров (уровень инфляции, темпы экономического роста страны, уровень платежеспособности предприятий, населения, изменение ключевой ставки Банка Российской Федерации, изменение обменного курса валют, уровень политической стабильности);

- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

- бюджетные риски, связанные с дефицитом федерального, республиканского и местного бюджетов;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за ходом реализации муниципальной программы;

- природные риски, связанные с возможностью возникновения опасных и неблагоприятных процессов и явлений, приводящих к гибели растений и животных, возможными стихийными бедствиями и загрязнением окружающей среды в республике;

- иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения плановой реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

- ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

.

## 9. Система управления и контроля за реализацией программы

## Управление и контроль за реализацией программы осуществляет ответственный исполнитель программы совместно   соисполнителями программы.

## Внесение в программу изменений, оказывающих влияние на ее параметры, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы, с указанием их сроков, ресурсного обеспечения и ожидаемых результатов (приложение № 2).

## Ответственный исполнитель, совместно с соисполнителями, 
предоставляет ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала (за исключением IV квартала), а по итогам года до 15 февраля года, следующего за отчетным, в Финансовое управление Администрации Орджоникидзевского района отчет о реализации программы (приложение № 5),

Соисполнители:

а) несут ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию программы в части реализуемых ими мероприятий;

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

в) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки квартальных отчетов;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета.

## Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями 
до 01 марта года,  следующего за отчетным, и  представляется  в Финансовое управление  Администрации Орджоникидзевского района и Управление экономики и ЖКХ Администрации Орджоникидзевского района;

Годовой отчет содержит:

информацию о реализации муниципальной программы (приложение № 4);

пояснительную записку о реализации муниципальной программы, которая должна содержать:

а) краткое описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало и окончание отчетного финансового года;

б) перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, причины их частичного выполнения или невыполнения, с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию;

в) оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Орджоникидзевского района (приложение № 6);

г) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

## Публичность (открытость) информации о ходе реализации и оценке эффективности программы обеспечивается размещением годовых отчетов на официальном сайте ответственного исполнителя (сайт Администрации Орджоникидзевского района) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 1 мая текущего года.

## Управляющий делами Администрации

## Орджоникидзевского района                                                           Т.А. Будникова

Приложение 1

к муниципальной программе

Орджоникидзевского  района

«Чистая вода »

Перечень программных мероприятий

| N п/п | Наименование муниципальной программы, задачи, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель и (или) участник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Модернизация объектов водоснабжения Орджоникидзевского района Республики Хакасия в том числе в сельских поселениях. |
| 1.1 | Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Кобяково | 3051,3 | 3051,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Красноиюссклго сельсовета |
| 1.2 | Ремонт (замена водопроводной сети с. Новомарьясово переулок Дружбы – ул. Целинная (200м) ремонт колонок | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Новомарьясовского сельсовета |
| 1.3 | Итого по мероприятию: из них | 3251,30 | 3251,30 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Республиканский бюджет | 3212,30 | 3212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача 2. Технический аудит системы холодного водоснабжения для безаварийной подачи воды. |
| 2.1 | Проведение технического обследования систем холодного водоснабжения | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Копьевского поссовета, Администрация Копьевского сельсовета, Администрация Красноиюсского сельсовета, Администрация Новомарьясовского сельсовета, Администрация Устинкинского сельсовета, Администрация Приискового сельсовета |
| 2.2 | Итого по мероприятию: из них | 600,0 | 600,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Республиканский бюджет | 594,0 | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Итого по программе; из них | 3851,30 | 3851,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Республиканский бюджет | 3812,30 | 3812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 39,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Орджоникидзевского  района

«Чистая вода»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

на очередной финансовый год и плановый период

| N п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего на очередной финансовый год и плановый период | в том числе на очередной финансовый год |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | республиканский бюджет | районный бюджет | Бюджет поселений | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Модернизация объектов водоснабжения Орджоникидзевского района Республики Хакасия в том числе в сельских поселениях. |
| 1.1 | Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Кобяково | Администрация Красноиюсского сельсовета | 2021-2026 | Бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой 314 человек постоянно проживающих на территории деревни | 3051,3 | 3051,3 | 0,0 | 3020,30 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
| 1.2 | Ремонт (замена водопроводной сети с. Новомарьясово переулок Дружбы – ул. Целинная (200м) ремонт колонок | Администрация Новомарьясовского сельсовета | 2021-2026 | Бесперебойное обеспечение качественной питьевой водой 1132 человек постоянно проживающих на территории села | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2. Технический аудит системы холодного водоснабжения для безаварийной подачи воды. |
| 1.3 | Проведение технического обследования систем холодного водоснабжения | Администрация Копьевского поссовета, Администрация Копьевского сельсовета, Администрация Красноиюсского сельсовета, Администрация Новомарьясовского сельсовета, Администрация Устинкинского сельсовета, Администрация Приискового сельсовета | 2021-2026 | Техническое обследование сетей водоснабжения, позволит выявить, наиболее уязвимые участки, требующих замены или капитального ремонта, позволить снизить уровень аварий на централизованных сетях водоснабжения. | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

Орджоникидзевского  района

«Чистая вода»

ПЕРЕЧЕНЬ

Целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя, единица измерения | Значения показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | отчетный год 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа "Чистая вода" |
| 1.1 | Показатель 1 «Доля населения имеющая доступ к централизованному водоснабжению», % | % | 70 | 71 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 |
| 1.2 | Показатель 2 «Численность населения, потребляющего качественную водопроводную воду», человек | человек | 9639 | 9659 | 9689 | 9759 | 9769 | 9784 | 9800 |
| 1.3 | Показатель 3 «число аварий в системах водоснабжения», единиц/год | Ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Показатель 4 «Доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене », % | % | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 | 40 | 40 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Орджоникидзевского  района

«Чистая вода»

# Информация
о реализации муниципальной  программы

| Наименование МП |
| --- |
| ИТОГО по программе (тыс. рублей) | План | Факт | Процент исполнения | Примечание |
| Цель |
| Задача 1 |
| Наименование мероприятия, показателя | План | Факт | Процент выполнения, оценка результатов (+ или -) | Причины частичного или полного неисполнения каких-либо мероприятий программы, показателей результативности |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 мероприятие |  |  |  |  |
| 2 мероприятие |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| Показатели |
| Показатель 1 (ед. измерения) (базовое значение показателя) |  |  |  |  |
| Показатель 2 (ед. измерения) (базовое значение показателя) |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  |  |  |
| Задача 2 |
|  | (тыс. рублей) |  |  |
| 1 мероприятие |  |  |  |  |
| 2 мероприятие |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| Показатели |
| Показатель 1 (ед. измерения) (базовое значение показателя) |  |  |  |  |
| Показатель 2 (ед. измерения) (базовое значение показателя) |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| ИТОГО достижение результата |  |  |
| Задача 3 и т.д. |

Приложение 5

к муниципальной программе

Орджоникидзевского  района

«Чистая вода»

# Отчет о реализации

муниципальной  программы

"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов

в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия"

за _________________________20 ___года

(тыс. рублей в текущих ценах)

| наименование расходов и источников финансирования | план бюджетных ассигнований на год | профинансировано с начала года | кассовые расходы с начала года | Фактические расходы с начала года | наименование выполненных мероприятий за отчетный период | причина низкого уровня выполнения*(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Бюджетные ассигнования - всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Межбюджетные трансферты - всего |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности - всего |  |  |  |  |  |  |

* Заполняется при выполнении за квартал менее 25% мероприятий программы.

Приложение 6

к муниципальной программе

Орджоникидзевского  района

«Чистая вода»

# ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

Орджоникидзевского района

за ___________________ год

______________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы Орджоникидзевского района, годы ее реализации, исполнитель)

| Наименование показателя | Единица измере-ния | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | утверждено в муниципальной программе Орджоникидзевско-го района | достигнуто | оценка в баллах |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| Показатель 3 |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, процентов |  |

Подпись руководителя ___________________