| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 655250, п. Копьево, ул. Кирова, 16 тел. 2-11-61 kskordgo@mail.ru № 34-з от 15.03.2024 года |  |  |
| --- | --- | --- |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта постановления Администрации Орджоникидзевского района о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Орджоникидзевского района от 11 апреля 2022 г.

№ 183 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района»

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: п.п.7, п.1 ст.9 Положения о Контрольно-счётной комиссии Орджоникидзевского района РХ, ст.15 Положения о порядке осуществления Контрольно-счётной комиссией Орджоникидзевского района РХ полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю.

# Предмет экспертно-аналитического мероприятия: проект постановления Администрации Орджоникидзевского района о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Орджоникидзевского района от 11 апреля 2022 г. № 183 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг на территории Орджоникидзевского района» (далее по тексту – проект муниципальной программы).

Цель экспертно-аналитического мероприятия: определение приоритетов в сфере реализации муниципальной программы, достаточности запланированных мероприятий и имеющихся ресурсов для достижения целей и ожидаемых результатов, оценка рисков при реализации муниципальной программы.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: Управление ЖКХ, транспорта и строительства Администрация Орджоникидзевского района (ответственный исполнитель).

Исследуемый период: 2023-2028 годы.

Срок проведения мероприятия: с 14.03.2024 г. по 15.03.2024 г.

Контрольно-счётной комиссией проведен анализ проекта муниципальной программы на соответствие Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орджоникидзевского района, утвержденного Постановлением Администрации Орджоникидзевского района от 25.08.2020 №318 (далее по тексту – Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орджоникидзевского района от 25.08.2020 г.).

Проект муниципальной программы направлен ответственным исполнителем в Контрольно-счётную комиссию Орджоникидзевского района для проведения экспертизы в соответствии со сроком, установленным п.3 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Орджоникидзевского района от 25.08.2020 г.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы изменятся и составят 6 лет с 2023 года по 2028 год.

Согласно представленного проекта муниципальной программы объём финансирования муниципальной программы уменьшится на 108 571,90 тыс. рублей и составит 255 109,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 134 088,0 тыс. рублей (уменьшится на 67 606,9 тыс. рублей), 2024 год –121 021,5 тыс. рублей  (увеличится на 6 893,6 тыс. рублей), 2025 год - 0,0 рублей (уменьшится на 10 000,0 тыс. рублей), 2026 год - 0,0 рублей (не изменится), 2027 год - 0,0 рублей (не изменится), 2028 год – 0,0 рублей.

В разрезе мероприятий муниципальной программы финансирование изменится, в том числе:

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории Орджоникидзевского района»

- Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения приобретение оборудования, (с.Июс, с.Устинкино, с. Приисковое, п. Копьево), на 2023 год финансирование уменьшится на 154,2 тыс. рублей и составит 2 238,4 тыс. рублей, на 2024 год финансирование увеличится на 689,5 тыс. рублей и составит 689,5 тыс. рублей;

- Поддержка развитие систем коммунального комплекса в муниципальных образованиях (иные закупки работ и услуг для обеспечения государственных нужд), финансирование на 2025 год уменьшится на 10 000,0 тыс. рублей и составит 0,0 рублей;

- Строительство котельной в с. Приисковое, финансирование на 2023 год уменьшится на 74 634,8 тыс. рублей и составит 112 104,5 тыс. рублей, на 2024 год увеличится на 75 296,3 тыс. рублей и составит 119 399,3 тыс. рублей;

- Мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций (приобретение материалов, угля ННЗП - 430т), финансирование на 2023 год увеличится на 9 608,2 тыс. рублей и составит 13 134,9 тыс. рублей;

- Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального комплекса Орджоникидзевского района для финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью предприятия, в целях восстановления их платежеспособности, финансирование на 2023 год уменьшится на 17,6 тыс. рублей и составит 482,4 тыс. рублей, на 2024 год уменьшится на 10 158,8 тыс. рублей и составит 444,2 тыс. рублей;

- Заключение договора на обследование котельной и строй контроль, проведение госэкспертизы, и др., финансирование на 2023 год уменьшится на 1 095,0 тыс. рублей и составит 156,0 тыс. рублей;

- Строительство инженерной инфраструктуры земельных участков под малоэтажное жилищное строительство (водоснабжение), финансирование на 2024 год увеличится на 488,5 тыс. рублей и составит 488,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Чистая вода»

- Строительство инженерной инфраструктуры земельных участков под малоэтажное жилищное строительство (водоснабжение), финансирование на 2024 год уменьшится на 8 585,0 тыс. рублей и составит 0,0 рублей;

- Заключение договора на обследование, стройконтроль, с Госэксперизой РХ (на проведение достоверности сметной стоимости) и др., финансирование на 2023 год уменьшится на 19,6 тыс. рублей и составит 153,7 тыс. рублей;

- Разработка проектно-сметной документации	(системы водоснабжения п. Копьево), финансирование на 2023 год уменьшится на 505,0 тыс. рублей и составит 0,0 рублей;

- Строительство и реконструкция (модернизация объектов  питьевого водоснабжения, финансирование на 2023 год увеличится на 263,1 тыс. рублей и составит 263,1 тыс. рублей, на 2024 год уменьшится на 30 300,0 тыс. рублей и составит 0,0 рублей;

- Капитальный ремонт накопительных резервуаров  водопроводных сетей п. Копьево, финансирование на 2023 год уменьшится на 1 052,0 тыс. рублей и составит 0,0 рублей;

- Капитальный ремонт системы водоснабжения поселка Копьево Орджоникидзевского района, финансирование на 2024 год уменьшится на 20 536,87 тыс. рублей и составит 0,0 рублей.

При определении достаточности запланированных  мероприятий и имеющихся ресурсов для достижения целей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, Контрольно-счётная комиссия отметила, что существуют риски не достижения цели и ожидаемых результатов, так как финансирование по мероприятиям в 2025 - 2028 годах отсутствует.

Предложения:

По результатам экспертизы проекта муниципальной программы Контрольно-счётная комиссия Орджоникидзевского района предлагает:

- рассмотреть возможность увеличения планируемых объемом финансирования мероприятий муниципальной программы в 2025 - 2028 годах для снижения риска не достижения целей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Председатель

Контрольно-счётной комиссии

Орджоникидзевского района                                                                               Г.С. Назимова